Technical Design Document (TDD)

AIMailHelper — AIMH-LOCAL: Trợ lý AI cho Outlook Web (Browser Extension MV3)

Ghi chú nguồn (đọc trước): TDD v1 được SA agent tạo offline cho placeholder AIMH-LOCAL — KHÔNG gọi Jira, KHÔNG bịa ticket key/URL. Nguồn sự thật: FSD.md v1.2 (BA-REVIEWED) — input chính; BRD.md v1 — business context; GLOSSARY.md — thuật ngữ bắt buộc; REFERENCE-ANALYSIS.md — pattern self-healing đã nghiên cứu; PLAN.md — tech stack + cấu trúc thư mục (mục 4) + LLM layer (mục 5) + OWA adapter 3 tầng (mục 6) — nguồn kỹ thuật đã chốt. Dự án greenfield: thư mục src/ rỗng (kiểm tra 2026-10-14), toàn bộ thiết kế trong TDD này là thiết kế mới từ đầu. Tài liệu viết tiếng Việt, thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh, tuân thủ GLOSSARY (cột Avoid). Tài liệu tuân theo cấu trúc documents/templates/TDD-TEMPLATE.md, điều chỉnh cho domain browser extension (không có RDBMS — thay bằng chrome.storage design).

Document Information

| Field | Value |
| --- | --- |
| Jira Ticket | AIMH-LOCAL (placeholder offline — chưa có ticket Jira thật) |
| Title | AIMailHelper — Trợ lý AI cho Outlook Web (Browser Extension MV3) |
| Author | SA Agent |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-10-14 |
| Status | Draft — chờ security review (P3.7) + feedback loop BA↔SA |
| Related BRD | documents/AIMH-LOCAL/BRD.md (v1) |
| Related FSD | documents/AIMH-LOCAL/FSD.md (v1.2 — BA-REVIEWED) |

Author Tracking

| Role | Name - Position | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| Author | SA Agent – Solution Architect | Create document |
| Peer Reviewer | security-agent (P3.7) / DEV agent | Review & implement |

Revision History

| Version | Date | Author | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-14 | SA Agent | Khởi tạo TDD v1 từ FSD v1.2 + BRD v1 + PLAN.md — offline placeholder; resolve Open Issues #1/#3/#5/#6/#7/#8/#10/#11; 4 drawio diagrams mới (architecture, component, class-diagram, sequence-semantic-locator); greenfield design |

Sign-Off

| Name | Signature and date |
| --- | --- |
| Product Owner | ☐ I agree and confirm the technical design in this TDD |
| Tech Lead | ☐ I agree and confirm the technical design in this TDD |

1. Introduction

Scope Boundary: TDD này đặc tả CÁCH triển khai (HOW) các yêu cầu đã định nghĩa trong FSD v1.2 — không lặp lại yêu cầu chức năng, business rules, use cases hay UI specs (xem FSD). Tài liệu tập trung vào: lựa chọn công nghệ, kiến trúc, pattern triển khai, message protocol nội bộ, data design trên chrome.storage, bảo mật và checklist triển khai 6 giai đoạn.

1.1 Purpose

Thiết kế kỹ thuật chi tiết cho AIMailHelper — browser extension Manifest V3 (Chrome + Edge) chạy trên Outlook Web (OWA), gồm 4 nhóm năng lực: phân tích email, soạn draft trả lời (KHÔNG tự gửi), triage hộp thư + Digest, auto-mode tùy chọn (mặc định TẮT) với hàng chờ duyệt. TDD chuyển FSD thành: kiến trúc 3 execution context, component/class design khả triển khai ngay, message protocol typed, data schema chrome.storage có versioning/migration, chiến lược bảo mật (sẵn cho security review P3.7), error handling strategy và implementation checklist theo 6 GĐ.

1.2 Scope

In scope (kỹ thuật):

- Kiến trúc 3 context: content script / service worker / extension pages (options + popup) — module boundaries bám PLAN.md mục 4.

- owa-adapter — self-healing 3 tầng: selectors (T1) → semantic locator + locator-cache (T2) → vision fallback opt-in (T3); detector/reader/actions/triage; Shadow DOM isolation.

- LLM layer — 6 provider adapters + registry (Factory) + streaming qua chrome.runtime Port (protocol khớp FSD 5.3.x).

- storage.ts — typed wrapper chrome.storage + versioning/migration (FSD 5.4.1); messaging.ts — typed RPC + Port; i18n vi/en.

- Message protocol nội bộ (RPC một-lần + Port streaming), data design (11 entities từ FSD mục 4 — chuẩn hóa cuối).

- Security design (BR-01..BR-17), error handling (ERR-01..ERR-16), NFR confirm, testing strategy, implementation checklist 6 GĐ.

Out of scope (kế thừa BRD/FSD): Microsoft Graph API; tự bấm Send; Pro mode chrome.debugger + CDP (chỉ chốt interface stub — Open Issue #7); framework browser-agent ngoài; Firefox/Safari/Outlook desktop; backend trung gian; deployment doanh nghiệp.

Greenfield note: src/ rỗng tại thời điểm viết — mọi quyết định đặt tên file/package trong TDD là chuẩn hóa lần đầu, DEV tạo theo đúng cây thư mục mục 4.1; không có codebase cũ cần tương thích.

1.3 Technology Stack

| Layer | Technology | Version | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Language | TypeScript (strict mode) | 5.x | Toàn dự án; strict: true, noUncheckedIndexedAccess |
| UI Framework | React | 18.x | Options page, popup, panel AI (Shadow DOM) |
| Build | Vite + @crxjs/vite-plugin | Vite 5.x / CRXJS 2.x | manifest.config.ts khai báo MV3 |
| Platform | Chrome/Edge Manifest V3 | Chrome ≥ 114 | local storage quota 10MB từ Chrome 114 (FSD 5.4.1) |
| Runtime APIs | chrome.storage / runtime (Port, sendMessage) / tabs.captureVisibleTab / permissions / alarms (không dùng MVP) | — | Truy cập DUY NHẤT qua wrapper |
| LLM calls | fetch thuần + SSE parser tự viết | — | KHÔNG SDK (FR-GD2-10, BR-16) |
| i18n | Tự viết — JSON dictionary vi.json/en.json | — | Không library ngoài (PLAN.md mục 3) |
| Test | Vitest + jsdom | 2.x | Unit test adapters/locator/cache; chrome mock helper dùng chung |
| Database | Không có — chrome.storage.sync + local | — | Xem mục 6.3/7 |

NEW DEPENDENCY: không có dependency mới ngoài Vite/CRXJS/React/TypeScript/Vitest — đúng ràng buộc “LLM calls thuần fetch, bundle nhỏ” (PLAN.md mục 3).

1.4 Design Principles

- Structure beats pixels (REFERENCE-ANALYSIS.md): a11y tree là nguồn sự thật cấu trúc; vision chỉ là fallback opt-in — hành động qua Ref ID, không qua tọa độ pixel.

- Một biên DOM duy nhất: toàn bộ thao tác DOM OWA cô lập trong owa-adapter/; phần còn lại của app không biết gì về cấu trúc trang OWA (GLOSSARY: OWA Adapter).

- Fail-closed mặc định: auto-mode TẮT (BR-02), vision TẮT (BR-03), không tồn tại code bấm Send (BR-01) — mọi nhánh “an toàn hơn” là nhánh mặc định.

- Một điểm kiểm soát: mọi LLM call đi qua service worker; mọi storage access đi qua storage.ts; mọi fetch bị chặn theo host_permissions (BR-05, BR-16).

- Type-first: message protocol, storage schema, config enums đều typed; validate runtime ở biên (BR-15) — sai giá trị bị từ chối, không âm thầm sửa.

- Chi phí token tối thiểu: T1 <1ms 0 token; cache theo layoutHash (BR-06) / message-id (BR-09) — LLM chỉ gọi khi buộc phải gọi.

- Giới hạn kích thước: file ≤ 200 dòng, function ≤ 20 dòng (code standards) — tách file theo trách nhiệm đơn nhất.

1.5 Constraints

- MV3: service worker non-persistent (idle ~30s); CSP không remote code — toàn bộ bundle cục bộ (BR-16); không eval, không script ngoài.

- 3 domain OWA duy nhất (outlook.office.com, outlook.office365.com, outlook.live.com) — content script chỉ inject trên 3 domain này.

- DOM OWA do Microsoft sở hữu và đổi bất cứ lúc nào — kiến trúc phải chấp nhận thay đổi (self-healing là nền tảng, không phải tính năng phụ).

- Chi phí token do người dùng chịu — thiết kế tối ưu cache; snapshot a11y ≤ 20K chars (Open Issue #4 — đã RESOLVED).

- Không persistent background, không native messaging, không debugger permission ở MVP.

- 1.6 References & Traceability

| Document | Location |
| --- | --- |
| FSD v1.2 (input chính — BA-REVIEWED) | documents/AIMH-LOCAL/FSD.md |
| BRD v1 | documents/AIMH-LOCAL/BRD.md |
| GLOSSARY (10 thuật ngữ + Avoid) | documents/AIMH-LOCAL/GLOSSARY.md |
| REFERENCE-ANALYSIS (pattern self-healing) | documents/AIMH-LOCAL/REFERENCE-ANALYSIS.md |
| PLAN.md (mục 4 cấu trúc, mục 5 LLM, mục 6 OWA adapter, mục 7 giai đoạn) | PLAN.md (workspace root) |
| DESIGN-SYSTEM.md (chuẩn UI cho DEV) | documents/templates/DESIGN-SYSTEM.md |
| TDD Template | documents/templates/TDD-TEMPLATE.md |

Traceability Use Case → TDD section:

| UC (FSD) | FR chính | TDD section |
| --- | --- | --- |
| UC-01 Analyze Email | FR-GD3-01..07 | §3.1, §3.7, §5.1, §6.2 |
| UC-02 Draft Reply | FR-GD4-01..08 | §3.1 (actions), §5.2, §8.5 |
| UC-03 Triage Inbox | FR-GD5-01..06 | §3.1 (triage), §5.4, §7.5 |
| UC-04 View Digest | FR-GD5-04..05 | §3.7 (digest), §7.4 |
| UC-05 Configure Provider | FR-GD2-01..05,07,10 | §3.2, §6.1, §8.3 |
| UC-06 Test Connection | FR-GD2-06 | §3.2, §6.1, §9.3 |
| UC-07 Approve/Reject | FR-GD6-01..06 | §3.7 (auto-mode), §5.5, §8.6 |
| UC-08 Switch Language | FR-GD1-06, FR-GD2-09 | §3.5, §7.2 (i18n) |
| UC-09 Diagnose Layout | FR-GD4-05..06 | §3.1 (diagnose), §9.5 |
| Cross-cutting | BR-01..BR-17 | §8 (Security), §9 (Error) |

2. Architecture Overview

2.1 Ba execution context

Extension MV3 chia thành 3 execution context tách biệt hoàn toàn, giao tiếp duy nhất qua chrome.runtime messaging:

| # | Context | Vị trí | Vòng đời | Trách nhiệm | Giao tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Content Script | src/content/ — chạy trong trang OWA (isolated world) | Sống/cùng tab OWA; chết khi reload trang | Toàn bộ thao tác DOM OWA qua owa-adapter; panel AI Shadow DOM; MutationObserver auto-mode; đọc/ghi cache local | RPC sendMessage + Port aimh:stream → SW; KHÔNG fetch LLM trực tiếp (BR-05) |
| 2 | Service Worker | src/background/service-worker.ts | Non-persistent — bị kill sau ~30s idle; wake bởi message/event | MessageRouter; LLM registry + 6 adapters (fetch + SSE); storage orchestration + migration; timeout/retry policy | Nhận RPC/Port từ CS + extension pages; fetch → 6 LLM providers; get/set chrome.storage |
| 3 | Extension Pages | src/options/, src/popup/ — React apps riêng | Sống khi trang mở | Options: 6 section cấu hình; Popup: trạng thái nhanh | Chỉ nói chuyện với SW qua RPC (CONFIG_*, TEST_CONNECTION, LIST_MODELS, GET_RUNTIME_STATE) — không fetch trực tiếp |

Lý do “mọi LLM call qua SW” (FSD 5.3.3 TA note): (1) một điểm kiểm soát duy nhất cho BR-05 (chỉ host đã cấp quyền) và BR-08 (không log key); (2) trang Options không cần host permission riêng; (3) abort/cancel tập trung tại SW.

Architecture — 3 execution contexts + data flow Edit in draw.io

Dòng dữ liệu tổng quát: UI (panel/options/popup) → messaging.ts → MessageRouter (SW) → LLM adapter (fetch + SSE) → chunk forward ngược qua Port → panel render. Riêng dữ liệu đọc từ DOM: owa-adapter → EmailData → panel → SW (analyze/reply). Cache: SW ghi cache.triage; CS ghi cache.locator (cả hai qua storage.ts, khu local).

2.2 Module boundaries (theo PLAN.md mục 4)

| Khối | Vị trí | Trách nhiệm | GĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Service Worker | src/background/service-worker.ts | MessageRouter + gọi LLM + điều phối storage + Port server | GĐ1 (router), GĐ2 (LLM) |
| Content entry | src/content/index.tsx | Boot content script trên 3 domain OWA; mount panel; đăng ký listeners | GĐ1 |
| OWA Adapter | src/content/owa-adapter/ | Cô lập TOÀN BỘ thao tác DOM: detector, reader, actions, triage, selectors (T1), a11y-tree + semantic-locator + locator-cache (T2), vision-fallback (T3), diagnose | GĐ1 (T1) → GĐ3 (T2) → GĐ4 (T3) → GĐ5 (triage) |
| UI components | src/content/components/ | Panel AI (React trong Shadow DOM), nút hành động inject, badge | GĐ3 (analyze view), GĐ4 (reply view), GĐ5 (digest), GĐ6 (queue) |
| Feature modules | src/content/modules/ | analyze.ts (GĐ3), reply.ts (GĐ4), digest.ts (GĐ5), auto-mode.ts (GĐ6 — bổ sung so với PLAN, xem §3.7) | GĐ3–6 |
| Options | src/options/ | App + 6 components: ProviderForm, ModelPicker, TestConnection, PromptSettings, AutomationSettings, GeneralSettings | GĐ1 (shell), GĐ2 (forms) |
| Popup | src/popup/ | Provider đang dùng, bật/tắt extension, mở Options | GĐ1 |
| LLM layer | src/shared/llm/ | types.ts; adapters/ (6); registry.ts; prompts.ts (analyze/reply/triage × vi/en) | GĐ2 |
| Hạ tầng chung | src/shared/ | storage.ts (typed wrapper + migration), messaging.ts (RPC + Port), errors.ts (AppError + ERR-xx), i18n/ (vi.json, en.json), types.ts (11 entities) | GĐ1 |

Quy tắc phụ thuộc (cứng, review bắt buộc):

- modules/ và components/ → được gọi owa-adapter facade + messaging.ts; KHÔNG query document ngoài Shadow DOM của mình.

- owa-adapter/ → KHÔNG import components/; chỉ xuất facade cho modules. Gọi SW qua messaging.ts (LOCATOR_RESOLVE).

- shared/ → không import ngược vào content/background (dependency một chiều).

- Chỉ background/ chứa fetch tới LLM; chỉ owa-adapter/ chạm DOM OWA; chỉ shared/storage.ts chạm chrome.storage.

2.3 Shadow DOM isolation

- Panel AI mount vào 1 host <div id="aimh-panel-host"> gắn vào document.body (hoặc container ổn định do detector chọn); bên trong tạo shadow = host.attachShadow({ mode: "closed" }) — closed nếu được (FSD FR-GD3-05): tham chiếu shadow giữ trong closure của module Panel, không lộ ra global → OWA script không lấy được root để can thiệp.

- CSS cô lập 2 chiều: stylesheet của panel inject vào shadow root (constructed stylesheet new CSSStyleSheet() + shadow.adoptedStyleSheets — fallback <style> nếu Edge cũ); OWA không style được vào trong, panel không làm vỡ layout OWA. Host div set position: fixed; z-index cao; all: initial để tránh kế thừa style OWA.

- Tradeoff của closed mode: khó debug trên DevTools (phải bật trình gỡ shadow riêng) — chấp nhận; Diagnose mode (UC-09) bù lại bằng report a11y/DOM.

- Điểm mù đã ghi nhận: closed shadow DOM do chính extension tạo vẫn xem được từ trong closure; closed shadow DOM của OWA (nếu có) là điểm mù của content script — là lý do Pro mode CDP được thiết kế interface cắm sau (Open Issue #7, §4.2 A11ySource).

- React root tạo trong shadow: createRoot(shadow); mọi label qua i18n (FR-GD1-06).

2.4 Message router pattern

- RPC một-lần: chrome.runtime.sendMessage + chrome.runtime.onMessage — envelope typed RpcRequest / RpcResponse (mục 6.1); SW đăng ký handler map Record<RpcKind, Handler> qua MessageRouter.register(); kind lạ → error envelope { code: "ERR-15" } — không bao giờ throw xuyên biên.

- Streaming: chrome.runtime.connect({ name: "aimh:stream" }) — 1 Port duy nhất mỗi content script; nhiều request song song phân biệt qua requestId; chi tiết protocol mục 6.2 (khớp FSD 5.3.1–5.3.3).

- Wake SW tự nhiên: mọi message đến SW reset đồng hồ idle; sendMessage giữ SW sống đến khi trả response (đủ cho RPC); stream dài dùng heartbeat 20s (mục 2.5).

- 2.5 MV3 constraints & service worker lifecycle

| Ràng buộc MV3 | Thiết kế đáp ứng |
| --- | --- |
| SW bị kill sau ~30s idle; không persistent background | Heartbeat 20s: khi còn >=1 request stream đang chờ, PortClient (CS) gửi {type:"ping"} mỗi 20s — mọi message qua Port reset idle timer (FSD 5.3.1). Khi không còn stream → ngừng ping để SW ngủ. Verify thực tế Chrome + Edge ở GĐ2 (Open Issue #9 — DEV/TA verify); fallback an toàn đã có: ERR-07 giữ phần đã nhận + nút thử lại. |
| sendMessage giữ SW sống đến khi response trả về | RPC CONFIG_*/TEST_CONNECTION/LIST_MODELS an toàn, không cần keepalive riêng. |
| Không tin setInterval/setTimeout trong SW | Không dùng timer trong SW cho business logic; timeout fetch dùng AbortSignal.timeout(); retry dùng await sleep() trong lúc request đang sống. Auto-mode KHÔNG đặt ở SW — MutationObserver nằm ở content script (sống cùng tab) → phát hiện email mới không phụ thuộc SW; SW được wake khi cần gọi LLM. |
| CSP không remote code (BR-16) | Bundle cục bộ 100% (Vite); không eval/new Function; không CDN; không innerHTML với chuỗi ngoài (React escape mặc định); icon bundle trong dist. |
| captureVisibleTab cần quyền | Chỉ gọi khi config.vision.enabled === true (BR-03) VÀ tab hiện tại thuộc 3 domain OWA (đã có host_permissions). |
| Port ngắt khi SW chết giữa stream | port.onDisconnect: request CHƯA có chunk → tự reconnect + gửi lại 1 lần (EF-7 UC-01); request ĐÃ có chunk → ERR-07, giữ phần đã nhận, KHÔNG tự gửi lại (tránh nhân đôi — FSD 5.3.1). |
| Thứ tự message | Port đảm bảo ordered — seq chỉ dùng để VERIFY (phát hiện bug forward), không dùng reorder (FSD 5.3.1). |

Hệ quả kiến trúc với auto-mode (BR-02, fail-closed): observer chỉ được đăng ký khi người dùng BẬT qua AutomationSettings (có xác nhận); tắt extension/auto-mode → hủy observer + hủy stream đang chạy; dữ liệu hàng chờ giữ nguyên (FR-GD6-06).

3. Component Design

Component Diagram Edit in draw.io

3.1 owa-adapter — Facade 3 tầng (FR-GD3-03, BR-06, BR-12)

owa-adapter là Facade (OwaAdapter) bao quanh 10 module nội bộ; modules/ và components/ chỉ thấy facade. Thứ tự resolve canonical (chốt theo pseudocode FSD 6.6b — xem DISC-3):

T1 selectors → LocatorCache → T2 semantic locator → T3 vision (opt-in) → fail + Diagnose.

3.1.1 Tầng 1 — selectors.ts (fast-path, hoàn thiện GĐ1)

- Multi-strategy selector chain cho từng FunctionKey; mỗi chain là mảng candidate thử tuần tự, trả element đầu tiên khớp; dưới 1ms, 0 token (NFR mục 10).

- Selector dùng attribute bền vững của OWA (role, aria-label cả EN/VN, data-*), KHÔNG dùng class hash ngắn (gãy ngay khi MS rebuild CSS).

| FunctionKey | Mục đích | Strategy chain (candidate) |
| --- | --- | --- |
| reading-pane | Vùng đọc email | [role=main] [aria-label*=Message i] → [data-conversation] → container cùng vai trò do structural probe |
| message-toolbar | Toolbar email (chỗ inject nút) | [role=toolbar] trong reading-pane → nhóm nút Reply/Reply all làm mốc tương đối |
| reply-button | Nút Reply (mở compose) | [aria-label*=Reply i]:not([aria-label*=all i]) → cả bản label VN (“Trả lời”) |
| compose-box | Khung soạn thảo Reply | [role=textbox][aria-multiline=true] → [aria-label*=(Compose hoặc Reply) i] |
| inbox-list | Danh sách inbox (triage) | [role=list] chứa role=listitem con → container scroll chính |
| inbox-item | 1 dòng email | [role=listitem] (kể cả row rendering) |
| send-button | CHỈ để TRÁNH (không bao giờ bấm — BR-01) | [aria-label*=Send i] — dùng cho invariant check của diagnose, không có API action trỏ tới |

Invariant BR-01 ở mức design: không tồn tại FunctionKey/API nào của actions.ts dẫn tới click nút Send; send-button chỉ xuất hiện trong selectors.ts để diagnose đối chiếu “có thấy nút Send không” — không có code path gọi element.click() trên nó. Kiểm chứng: unit test quét source (mục 12.3) + security review P3.7.

3.1.2 Tầng 2 — a11y-tree.ts + semantic-locator.ts + locator-cache.ts (GĐ3)

- a11y-tree.ts (tham số chốt theo FSD 6.6a + Open Issue #4 RESOLVED): MAX_SNAPSHOT_CHARS = 20_000, MAX_DEPTH = 18, chỉ phát phần tử interactive + label có nghĩa; bộ INTERACTIVE_ROLES chốt: button, link, textbox, searchbox, combobox, listbox, option, checkbox, radio, switch, slider, tab, menuitem, menu, treeitem, listitem (thêm listitem phục vụ triage); label ưu tiên: aria-label (EN/VN) → aria-labelledby → text rút gọn 80 ký tự. Ref ID qua WeakRef map (refByElement: WeakMap, elementsByRef: Map) — KHÔNG giữ reference cứng, không chặn GC (GLOSSARY: Ref ID).

- semantic-locator.ts — orchestration chuẩn (khớp pseudocode 6.6b): T1 fail → đọc cache (chỉ khi layoutHash khớp — BR-06) → build snapshot → LOCATOR_RESOLVE qua SW (LLM trả refId) → deref WeakRef → chuyển refId thành structural selector khi GHI cache (Open Issue #8 — chốt tại §7.2) → trả element. T2 thất bại → T3 nếu opt-in, không thì ERR-06 + gợi ý Diagnose.

- locator-cache.ts — key cache.locator.{functionKey} trong storage.local; entry bắt buộc kèm layoutHash; đọc: hash khác → coi như không tồn tại (không thử resolve entry stale); sau khi T2 chạy lại thành công → xóa entry hash cũ, chỉ giữ hash hiện tại. layoutHash() theo 6.6c: hash signature 3 cấp (tag + role) của 4 vùng probe (toolbar/list/reading/compose) — KHÔNG hash nội dung email (đổi email không vô hiệu cache).

- 3.1.3 Tầng 3 — vision-fallback.ts (opt-in, GĐ4)

- Điều kiện chạy (BR-03, kiểm tra kép): (1) T1 + T2 đã thất bại; (2) config.vision.enabled === true (mặc định false — BR-03). Cả hai điều kiện sai → KHÔNG bao giờ gọi chrome.tabs.captureVisibleTab.

- Pipeline: captureVisibleTab → nén mạnh về bề rộng ~1568px (tham khảo pxPerToken ≈ 28 của Claude in Chrome — REFERENCE-ANALYSIS.md) → canvas JPEG quality ~0.6 → gửi visionImage qua chat thường (ChatOptions.visionImage — FSD 5.1) với prompt yêu cầu trả về vị trí phần tử dạng (x%, y%) tương đối → map về pixel thật theo kích thước ảnh → document.elementFromPoint → dispatch event (click/focus). KHÔNG screenshot liên tục (bài học context 10x).

- Privacy: ảnh chụp chứa nội dung email → gửi CHỈ tới vision LLM người dùng cấu hình (BR-05); cảnh báo privacy hiển thị khi bật trong Options (FR-GD4-05); TẮT → không tạo ảnh nào.

- Tọa độ: ép tính theo CSS pixel của viewport (không nhân devicePixelRatio); ghi chú hạn chế hiDPI — nếu cần tuyệt đối chính xác mới cân nhắc CDP (Pro mode, ngoài MVP).

3.1.4 detector.ts / reader.ts

- detector.ts (FR-GD3-01): nhận diện detectedView: “reading-pane” | “popout” | “conversation” bằng structural probe (không đoán theo text); trả thêm thông tin container phục vụ inject (vị trí toolbar, list). Không nhận diện được → trả unknown → luồng gọi bên quyết định lỗi (EF-3 UC-01).

- reader.ts (FR-GD3-02, BR-14): đọc EmailData qua locate(functionKey) — subject, sender, to/cc, bodyText (chuẩn hóa: bỏ tag, gộp whitespace, giữ xuống dòng đoạn), threadContext khi conversation (AF-1 UC-01); messageId theo strategy chain mục 7.5. Gate BR-14: bodyText rỗng → trả lỗi ERR-10 cho panel hiển thị, KHÔNG cho phép gọi LLM với payload rỗng (chặn ở reader, không phải ở adapter LLM).

3.1.5 actions.ts (BR-01 — no-Send guarantee)

- API: openReplyBox() (nếu compose chưa mở — locate reply-button → dispatch click), insertDraft(draft: string).

- Điền draft vào compose box theo cơ chế React-an toàn: lấy element qua locator → set value qua native setter (Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLTextAreaElement/HTMLDivElement.prototype, "value") hoặc contenteditable: focus + document.execCommand("insertText") fallback) → dispatch input event để OWA nhận state. KHÔNG dùng trực tiếp element.value = ... (React controlled component sẽ revert).

- AF-5 UC-02: compose đã có nội dung → hỏi xác nhận (thay thế/ghép/hủy) trước khi ghi — hỏi ở panel (React confirm), KHÔNG ghi đè im lặng.

- BR-10: draft rỗng → caller (reply.ts) vô hiệu nút chèn; actions.ts tự chặn thêm 1 lớp.

- BR-01: KHÔNG có hàm nào click nút Send; send-button không nằm trong bất kỳ API action (xem bảng 3.1.1). Sau khi chèn, luồng DỪNG — mọi bước tiếp theo là của người dùng trong OWA.

3.1.6 triage.ts (GĐ5, BR-07)

- Đọc danh sách email ĐANG HIỂN THỊ: locate inbox-list → duyệt inbox-item hiện hữu trong DOM (virtualized list: chỉ item trong DOM — AF-5 UC-03); thu thập {messageId, subject, sender, snippet}.

- Item thiếu messageId sau strategy chain (mục 7.5) → bỏ qua + log (ERR-12, FR-GD5-06) — không gián đoạn batch.

- attachBadge(messageId, score): inject badge màu (theo importanceLabel — DESIGN-SYSTEM badge palette) vào list item; badge lookup lại item theo messageId trong lần quét hiện tại (không cache DOM element qua phiên).

- Dừng an toàn: signal hủy từ digest.ts khi người dùng đổi folder (EF-2 UC-03) — check folder signature trước mỗi batch.

3.2 LLM layer (GĐ2 — FR-GD2-01..10)

- registry.ts — Factory pattern: createLLMRegistry() trả Map 6 adapter instance; resolveActive(config) lấy adapter theo config.provider. Registry tạo 1 lần trong SW; adapter stateless (config truyền vào từng call — UC-05 EF-6: request đang chạy dùng config snapshot lúc bắt đầu).

- 6 adapters — contract chi tiết từng provider (endpoint, headers, body, SSE, listModels, error mapping, retry) bám nguyên FSD 5.2.0–5.2.6 — TDD không lặp lại, chỉ chốt điểm kiến trúc:

| Adapter | Kế thừa | Điểm kiến trúc riêng |
| --- | --- | --- |
| OpenAIAdapter (openai.ts) | — (base) | SSE + [DONE]; max_completion_tokens → fallback max_tokens; stream_options.include_usage |
| OpenAICompatibleAdapter | extends OpenAIAdapter | baseUrl tùy chỉnh; tolerant SSE (connection close = done); tolerant listModels (id ?? name ?? model); KHÔNG gửi Authorization khi key rỗng |
| AzureAdapter | extends OpenAIAdapter | header api-key (KHÔNG Bearer); deployment trong path; KHÔNG listModels (BR-17); max_tokens |
| AnthropicAdapter | — | transform: system → top-level; messages đầu phải user; max_tokens BẮT BUỘC default 2048 (#11); header anthropic-dangerous-direct-browser-access: true; SSE event/content_block_delta |
| GeminiAdapter | — | systemInstruction top-level; role assistant → model; header x-goog-api-key (KHÔNG ?key= — BR-08); stream ?alt=sse KHÔNG [DONE] — server close = done; SAFETY → thông báo riêng (ERR-15) |
| LocalAdapter | extends OpenAICompatibleAdapter | preset Ollama :11434 / LM Studio :1234 (FR-GD2-07); listModels: /api/tags (Ollama) |

- sse.ts (util dùng chung): parseSse(response): AsyncIterable<SseEvent> — parser chuẩn hóa dùng chung bởi openai/compatible/azure/anthropic (Gemini cũng SSE, khác shape); tolerant mode cho compatible; parseNdjson cho Plan B; mapHttpToErr(status, body, provider) → AppError (mục 9).

- ChatOptions defaults — Open Issue #11 CHỐT (§7.2): maxTokens 2048; temperature per feature: analyze 0.3 / reply 0.7 / triage 0.2; timeout theo FSD 5.2.0 (testConnection 15s / listModels 15s / chat 60s / stream idle 30s). SW router set default theo kind; caller override được.

- prompts.ts: system prompt analyze/reply/triage bản vi + en (tách khỏi UI dictionary); serializeEmailData(email) đúng format 5.2.0 (thread chỉ khi conversation — AF-1 UC-01); prompt analyze yêu cầu JSON 1 khối để parse 6.6f.

- 3.3 Storage component — storage.ts (GĐ1)

- Typed wrapper DUY NHẤT truy cập chrome.storage (BR-15): mọi section có type + validator; setSection từ chối giá trị sai enum/shape (BR-15 — uiLanguage chỉ “vi”/“en”, keyStorage chỉ “sync”/“local”, providerActive chỉ ProviderId hợp lệ); dữ liệu hỏng từ ngoài (devtools) bị từ chối ở lần đọc validate (EF-3 UC-04).

- Area routing (BR-04): key API của provider nằm theo config.general.keyStorage — sync (mặc định) hoặc local; chuyển khu = ghi khu mới + XÓA khu cũ (KEY_STORAGE_SET — mục 6.1). Canonical location của keyStorage là config.general (xem DISC-1 — FSD v1.2 có nhân bản field trong LLMConfig, TDD chuẩn hóa bỏ khỏi LLMConfig).

- Quota & ghi batch: sync quota 102.400 bytes tổng / 8.192 bytes mỗi item / 512 items / 1.800 ghi mỗi giờ → CHỈ config nằm sync, ghi khi user thao tác (tần suất thấp — an toàn); local 10MB (Chrome ≥ 114) → cache + queue. Badge/triage cache ghi GỘP batch (1 lần cuối mỗi vòng quét) thay vì từng item (FSD 5.4.1 TA note).

- Versioning/migration (FSD 5.4.1): storage.schemaVersion ở CẢ sync và local; SCHEMA_VERSION = 1; chạy tại SW onInstalled/onStartup + khi Options mở; chuỗi MIGRATIONS: Record<number, (data) => data> mỗi bước pure + idempotent; downgrade (schema lớn hơn code) → KHÔNG đụng dữ liệu, log cảnh báo, chạy read-only config; migration fail → DỪNG giữ nguyên dữ liệu (KHÔNG BAO GIỜ xóa apiKey — BR-04), cảnh báo ở Options lần mở sau; migrator ĐƯỢC PHÉP drop cache.triage/cache.locator khi đổi cấu trúc (người dùng quét lại; locator tự học lại 1 lần — BR-06). Chi tiết schema mục 6.3.

- LRU eviction (#10 chốt): triage cache cap 500 entry — vượt → evict analyzedAt cũ nhất; locator cache chỉ giữ entry của layoutHash hiện tại (xóa phần còn lại khi hash đổi); cả hai chạy trong storage.ts sau khi ghi.

3.4 Messaging component — messaging.ts (GĐ1)

- sendMessage<T>(kind, payload): Promise<T> — bọc chrome.runtime.sendMessage, sinh requestId, parse RpcResponse envelope, ném AppError từ error envelope.

- PortClient (CS/popup/options): connect name aimh:stream; API request(kind, payload, onEvent): StreamHandle (hàm cancel()); heartbeat manager — ping 20s khi có stream active; xử lý onDisconnect theo 5.3.1 (reconnect 1 lần pre-first-chunk).

- PortServer (SW): nhận request → gọi adapter chatStream → forward từng delta (KHÔNG buffer toàn văn — NFR added latency p95 < 10ms); hủy qua AbortController gắn với signal của ChatOptions; sau done/error KHÔNG gửi thêm gì cho requestId đó.

- Reconnect: request chưa nhận chunk → gửi lại request nguyên văn; đã nhận → giữ, ERR-07. Cả hai phía bỏ qua message trễ sau cancel (5.3.1).

3.5 i18n component (GĐ1–2 — FR-GD1-06, FR-GD2-09, UC-08)

- i18n/index.ts: nạp vi.json/en.json (bundle tĩnh — không fetch runtime, đúng CSP); t(key, params?) — dictionary phẳng 3 cấp screen.group.key; placeholder {name}; fallback: thiếu key vi → en → vẫn thiếu → hiển thị raw key + console.warn (ERR-13, UI không vỡ); placeholder không khớp → render chuỗi gốc + warn.

- Reactive: nhỏ — pub/sub onLanguageChange; đổi uiLanguage → nạp lại dict → notify → popup/panel/Options re-render (UC-08 main flow). Đổi ngôn ngữ giữa lúc stream chạy: stream hiện tại giữ ngôn ngữ prompt LÚC BẮT ĐẦU (AF-2 UC-08).

- System prompts KHÔNG nằm trong UI dictionary — nằm ở prompts.ts (bản vi/en riêng — FSD mục 10).

- Error messages qua i18n key: Port error message mang error key (vd errors.invalidKey) + params — panel render theo uiLanguage (TA note FSD 5.3.2 — chốt ở đây).

3.6 UI components (GĐ1–6)

- Panel AI (src/content/components/): React root trong Shadow DOM closed; các view: AnalysisView (streaming 5 khía cạnh + badge màu theo importanceLabel — FR-GD3-06), ReplyComposer (tone/language/extraInstructions + preview + nút Chèn vào Reply — BR-10), DigestView (sort score giảm dần + reason — UC-04), QueueView (hàng chờ duyệt — UC-07), ErrorBanner (ERR code + Thử lại + Diagnose — mục 9). Render streaming gom rAF (≤1 render/frame — NFR).

- Inject: nút “AI phân tích” trên toolbar email + badge list item — thực hiện QUA owa-adapter (không phải components tự bấm DOM).

- Options (src/options/): 6 section theo FSD 3.4 màn 2 — ProviderForm (trường theo provider), ModelPicker (fetch khi hỗ trợ + ô nhập tay LUÔN khả dụng; Azure ẩn fetch — BR-17; Anthropic ẩn fetch nếu spike CORS GĐ2 fail), TestConnection ({ok, message, latencyMs}, disable khi đang gọi, chặn thiếu trường — ERR-11), PromptSettings (custom prompt, defaultTone, replyLanguage auto/vi/en — BR-11), AutomationSettings (auto-mode toggle OFF mặc định + cảnh báo xác nhận khi bật — BR-02; rules editor; batchSize/throttle), GeneralSettings (uiLanguage, keyStorage sync/local + privacy note — BR-04/05).

- Popup (src/popup/): providerActive, toggle extensionEnabled, mở Options (FR-GD1-02).

3.7 Feature modules (src/content/modules/)

- analyze.ts (GĐ3): orchestrate UC-01 — gọi OwaAdapter.readEmail() → gate BR-14 → PortClient.request(“analyze”) → render qua Panel; cancel khi đổi email (AF-4 UC-01); parse 6.6f khi done.

- reply.ts (GĐ4): orchestrate UC-02 — giữ ReplyDraft + so khớp email nguồn khi chèn (EF-5 UC-02: messageId panel state khác email đang mở → cảnh báo, KHÔNG chèn tự động); gọi actions.insertDraft sau khi user bấm; giữ preview cho copy tay khi chèn thất bại (EF-1).

- digest.ts (GĐ5): orchestrate UC-03/04 — batch pipeline (mục 5.4): lọc cache (BR-09) → TRIAGE_BATCH_REQUEST từng batch → progress event → cache TriageScore + badge; cap 50 item mỗi lần quét (#10) + nút “Quét tiếp” (EF-5 UC-03); join Digest với item đang hiển thị (AF-3 UC-04 — item mồ côi chờ LRU evict).

- auto-mode.ts (GĐ6 — file BỔ SUNG so với PLAN.md mục 4, cần thiết cho FR-GD6): MutationObserver đăng ký CHỈ khi enabled (BR-02) → email mới → pipeline analyze (6.1) → đối chiếu AutoModeRule (rule rỗng → KHÔNG draft — BR-13) → sinh draft → QueueItem pending vào queue.autoDraft (storage local). Approve (từng cái / all) → chèn qua actions.ts (uc-07) → status approved; Reject → removed; tắt auto-mode → giữ hàng chờ (FR-GD6-06). Chèn thất bại khi duyệt → item về pending (EF-2 UC-07). ***

4. Class/Module Design

Class Diagram Edit in draw.io

4.1 Package structure (chuẩn hóa cuối — DEV tạo đúng cây này)

AIMailHelper/
├── manifest.config.ts              # MV3 config (CRXJS): permissions, host_permissions, optional_host_permissions, CSP
├── vite.config.ts
├── package.json / tsconfig.json    # TS strict
├── src/
│   ├── background/
│   │   ├── service-worker.ts       # entry SW: onInstalled/onStartup (migration), register handlers, attach port
│   │   ├── router.ts               # MessageRouter — handler map + error envelope
│   │   ├── handlers/               # config.handler.ts · connection.handler.ts · locator.handler.ts
│   │   │                           #   queue.handler.ts · state.handler.ts (mỗi file ≤ 200 dòng)
│   │   └── llm-runtime.ts          # resolve adapter + ChatOptions defaults per kind + abort registry
│   ├── content/
│   │   ├── index.tsx               # entry: boot panel, đăng ký listeners, expose facade
│   │   ├── owa-adapter/
│   │   │   ├── owa-adapter.ts      # «facade» OwaAdapter — API duy nhất
│   │   │   ├── detector.ts · reader.ts · actions.ts · triage.ts
│   │   │   ├── selectors.ts        # T1 — functionKey → candidate chains
│   │   │   ├── a11y-tree.ts        # T2 — walker + WeakRef map + A11ySource seam (#7)
│   │   │   ├── semantic-locator.ts # T2 — orchestration T1→cache→LLM→ref→selector
│   │   │   ├── locator-cache.ts    # cache theo layoutHash (BR-06)
│   │   │   ├── vision-fallback.ts  # T3 — opt-in (BR-03)
│   │   │   ├── layout-hash.ts      # signature 4 vùng probe (6.6c)
│   │   │   └── diagnose.ts         # UC-09 — report redact
│   │   ├── components/             # Panel AI (Shadow DOM), InjectedButton, Badge, ErrorBanner
│   │   │   ├── Panel/              # AnalysisView · ReplyComposer · DigestView · QueueView
│   │   │   └── shadow-root.ts      # attachShadow closed + styles
│   │   └── modules/                # analyze.ts · reply.ts · digest.ts · auto-mode.ts
│   ├── options/                    # App.tsx + components/ (6 section — FSD 3.4)
│   ├── popup/                      # Popup.tsx
│   └── shared/
│       ├── types.ts                # 11 entities (mục 7.2)
│       ├── errors.ts               # AppError + ERR-01..16 + i18n error keys
│       ├── storage.ts              # StorageWrapper — typed + validate + migrate + LRU
│       ├── messaging.ts            # RPC + PortClient/PortServer + heartbeat
│       ├── i18n/                   # index.ts · vi.json · en.json
│       └── llm/
│           ├── types.ts            # LLMConfig · ChatMessage · LLMResponse · ChatOptions · TestConnectionResult
│           ├── registry.ts         # «factory»
│           ├── prompts.ts          # analyze/reply/triage × vi/en + serializeEmailData
│           ├── sse.ts              # parseSse/parseNdjson/mapHttpToErr
│           └── adapters/           # openai.ts · openai-compatible.ts · azure.ts · anthropic.ts · gemini.ts · local.ts
└── tests/                          # vitest — mocks + unit tests (mục 12)

So với PLAN.md mục 4: giữ nguyên 100% cây gốc; bổ sung phụ (không phá skeleton): background/handlers/* + llm-runtime.ts, owa-adapter/layout-hash.ts, components/shadow-root.ts, modules/auto-mode.ts, shared/errors.ts, tests/ — DEV ghi chú trong code comment “TDD §4.1” khi tạo file bổ sung.

4.2 Key interfaces (TypeScript — chuẩn hóa cuối)

// shared/llm/types.ts — khớp FSD 5.1 + ChatOptions (TA v1.1)
export type ProviderId = "openai" | "azure" | "anthropic" | "gemini" | "openai-compatible" | "local";

export interface LLMConfig {
  provider: ProviderId;
  apiKey?: string;                    // bắt buộc 4 provider cloud (BR-04) — KHÔNG chứa keyStorage (DISC-1)
  baseUrl?: string;                   // bắt buộc openai-compatible
  model: string;
  azure?: { endpoint: string; deployment: string; apiVersion: string };
  local?: { url: string; preset: "ollama" | "lmstudio" };
}

export interface ChatMessage { role: "system" | "user" | "assistant"; content: string; }

export interface LLMResponse {
  text: string;
  model: string;
  finishReason?: string;              // NORMALIZE: OpenAI finish_reason / Anthropic stop_reason (end_turn→stop) / Gemini finishReason (STOP→stop)
  usage?: { inputTokens: number; outputTokens: number };  // NORMALIZE (5.2.x)
}

export interface ChatOptions {
  temperature?: number;
  maxTokens?: number;                 // default 2048 — Anthropic bắt buộc (#11)
  timeoutMs?: number;                 // 15s test/list · 60s chat · idle 30s stream (5.2.0)
  signal?: AbortSignal;               // gắn Port cancel (5.3.1)
  visionImage?: { base64: string; mediaType: string };   // chỉ T3 (BR-03)
}

export const DEFAULT_MAX_TOKENS = 2048;
export const DEFAULT_TEMPERATURE = { analyze: 0.3, reply: 0.7, triage: 0.2 } as const;

export interface TestConnectionResult { ok: boolean; message: string; latencyMs: number; }

export interface LLMAdapter {
  id: ProviderId;
  chat(config: LLMConfig, messages: ChatMessage[], opts?: ChatOptions): Promise<LLMResponse>;
  chatStream(config: LLMConfig, messages: ChatMessage[], opts?: ChatOptions): AsyncIterable<string>;
  listModels(config: LLMConfig): Promise<string[]>;
  testConnection(config: LLMConfig): Promise<TestConnectionResult>;
}

// shared/errors.ts — error model thống nhất
export type ErrCode = "ERR-01" | ... | "ERR-16";   // mapping mục 9.6 / FSD 9.1

export class AppError extends Error {
  constructor(
    public readonly code: ErrCode,
    public readonly i18nKey: string,          // vd "errors.invalidKey" — render theo uiLanguage (BR-08: không chứa key)
    public readonly params?: Record<string, string>,
    public readonly retryable: boolean = false,
    public readonly httpStatus?: number,
  ) { super(i18nKey); }
}

// owa-adapter — locator strategy seam (Strategy pattern + Pro mode stub #7)
export type FunctionKey = "reading-pane" | "message-toolbar" | "reply-button"
  | "compose-box" | "inbox-list" | "inbox-item";

export interface LocatorStrategy {
  resolve(functionKey: FunctionKey, question: string): Promise<Element | null>;
}
// Impl: SelectorTier (T1) · SemanticLocator (T2) · VisionFallback (T3)
// SemanticLocator nhận injectable A11ySource:
export interface A11ySource {                     // «factory» createA11ySource(mode)
  buildSnapshot(root?: Element): { text: string; truncated: boolean };
}
// MVP: DomA11ySource (content script walk). Sau MVP: CdpA11ySource (chrome.debugger +
// Accessibility.getFullAXTree — xuyên closed shadow DOM) cắm qua cùng interface, KHÔNG đụng
// locator/cache/actions. Đây là toàn bộ "Pro mode interface stub" (Open Issue #7) — không thêm
// quyền debugger vào manifest MVP.

// shared/messaging.ts — RPC envelope (một-lần) + Port protocol (streaming) — khớp FSD 5.3.2–5.3.3
export type RpcKind = "CONFIG_GET" | "CONFIG_SET" | "KEY_STORAGE_SET" | "TEST_CONNECTION"
  | "LIST_MODELS" | "LOCATOR_RESOLVE" | "QUEUE_LIST" | "QUEUE_UPDATE" | "GET_RUNTIME_STATE";

export type RpcRequest  = { kind: RpcKind; requestId: string; payload: unknown };
export type RpcResponse<T> =
  | { requestId: string; ok: true; data: T }
  | { requestId: string; ok: false; error: { code: ErrCode; i18nKey: string; params?: Record<string, string> } };

// Port "aimh:stream" — CS → SW
export type PortRequest =
  | { type: "request"; requestId: string; kind: "analyze"; payload: { email: EmailData } }
  | { type: "request"; requestId: string; kind: "reply";
      payload: { email: EmailData; tone: ReplyDraft["tone"]; language: ReplyDraft["language"]; extraInstructions?: string } }
  | { type: "request"; requestId: string; kind: "triage-batch";
      payload: { items: { messageId: string; subject: string; sender: string; snippet: string }[] } }
  | { type: "request"; requestId: string; kind: "chat-test"; payload: { messages: ChatMessage[] } }
  | { type: "cancel"; requestId: string }
  | { type: "ping" };

// Port "aimh:stream" — SW → CS
export type PortEvent =
  | { type: "accepted"; requestId: string }
  | { type: "chunk"; requestId: string; seq: number; delta: string }
  | { type: "done"; requestId: string; finishReason?: string; usage?: { inputTokens: number; outputTokens: number } }
  | { type: "error"; requestId: string; code: ErrCode; i18nKey: string; params?: Record<string, string>;
      retryable: boolean; httpStatus?: number }
  | { type: "progress"; requestId: string; done: number; total: number; failed: number };

4.3 Design patterns chỉ định

| Pattern | Nơi dùng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Adapter | 6 LLM adapters chuẩn hóa 6 API khác nhau về 1 interface LLMAdapter | Thêm provider mới = thêm 1 file, không đụng SW/panel (FR-GD2-01) |
| Factory | LLMRegistry (create + map ProviderId → adapter); createA11ySource (mode “dom”/“cdp” — #7) | Một điểm tạo/resolve; adapter stateless |
| Strategy | LocatorStrategy: SelectorTier → SemanticLocator → VisionFallback; chuỗi chạy theo BR-12 | Thay thế/cấp bậc hóa cơ chế định vị; T3 bật/tắt không đổi code chạy |
| Facade | OwaAdapter gom 10 module DOM | modules/components không phụ thuộc cấu trúc trang OWA (GLOSSARY) |
| Observer | auto-mode MutationObserver (content script); i18n onLanguageChange (pub/sub) | Phản ứng thay đổi DOM/ngôn ngữ không polling |
| Repository | StorageWrapper = repository duy nhất trên chrome.storage | Validate + area routing + migration tập trung (BR-15, BR-04) |
| Router + Registry | MessageRouter handler map (RpcKind → Handler) | Thêm RPC kind mới không sửa dispatch; error envelope thống nhất |
| Template Method (nhẹ) | Base OpenAIAdapter + overridable hooks (buildUrl/buildHeaders/parseDelta) cho compatible/azure | Tránh copy SSE logic 3 lần |

4.4 Class responsibilities

| Class/Module | File | Trách nhiệm chính | Pattern |
| --- | --- | --- | --- |
| MessageRouter | background/router.ts | dispatch RpcRequest → handler; error envelope; attachPort | Router |
| LLMRuntime | background/llm-runtime.ts | resolveActive + ChatOptions defaults per kind + AbortController registry | Factory support |
| ConfigHandler | background/handlers/config.handler.ts | CONFIG_GET/SET, KEY_STORAGE_SET (di chuyển key giữa sync/local) | — |
| LocatorHandler | background/handlers/locator.handler.ts | LOCATOR_RESOLVE: build prompt → chat → trả refId (+usage) | — |
| OwaAdapter | owa-adapter/owa-adapter.ts | detectView / readEmail / insertDraft / collectInboxItems / attachBadge / locate | Facade |
| SemanticLocator | owa-adapter/semantic-locator.ts | chuỗi T1→cache→T2→T3; gọi LOCATOR_RESOLVE; ghi cache selector | Strategy |
| A11yTreeBuilder | owa-adapter/a11y-tree.ts | snapshot text + WeakRef map; A11ySource impl (Dom) | Strategy support |
| LocatorCache | owa-adapter/locator-cache.ts | get/set/evictStaleHash qua storage.ts | Repository client |
| StorageWrapper | shared/storage.ts | getSection/setSection/validate/migrate/lruEvict/areaRouting | Repository |
| PortClient/PortServer | shared/messaging.ts | stream request/cancel/heartbeat/reconnect | — |
| AppError | shared/errors.ts | code + i18nKey + retryable; chuyển từ mapHttpToErr | — |
| PanelView | content/components/Panel | render streaming (rAF), badge, queue views; nhận PortEvent | Observer |

4.5 Giới hạn kích thước & tổ chức

- File ≤ 200 dòng / function ≤ 20 dòng: adapter tách helper (buildRequest/parseSse) vào sse.ts; a11y walker tách layout-hash.ts; handler tách theo kind; React component > 200 dòng → tách subcomponent.

- models/types ở shared/; xử lý ở services (modules/ + handlers/); UI ở components/; pure util ở shared (sse.ts, serialize, validate) — đúng chuẩn models/components/services/utils. ***

5. Key Flows (Sequence)

5.1 Analyze Email (UC-01 — tham chiếu diagram FSD)

Sequence — Analyze Email (FSD) Edit in draw.io

SA review kết luận (đã rà lại): sequence trong FSD nhất quán với thiết kế TDD — dòng: nút inject → detector/reader (qua locator T1/T2) → ANALYZE_REQUEST qua Port → registry.resolveActive → chatStream → chunk forward → panel render → parse 6.6f. Điểm TDD bổ sung rõ hơn FSD: (1) cancel AF-4 dùng Port {type:“cancel”} → SW AbortController; (2) EF-7 reconnect pre-first-chunk; (3) heartbeat ping 20s trong suốt stream; (4) parse AnalysisResult theo 6.6f — fail → EF-6 (raw + cảnh báo, không tự retry).

5.2 Reply Draft (UC-02 — tham chiếu diagram FSD)

Sequence — Reply Draft (FSD) Edit in draw.io

SA review kết luận: nhất quán; các điểm TDD nhấn mạnh: (1) chèn CHỈ sau nút “Chèn vào Reply” (BR-10 — draft rỗng vô hiệu nút); (2) AF-5 compose có sẵn nội dung → confirm panel (replace/append/cancel) TRƯỚC khi actions.ts ghi; (3) EF-5 so khớp messageId panel-state ↔ email đang mở — lệch → cảnh báo, không chèn tự động; (4) sau chèn luồng DỪNG — người dùng tự Send (BR-01); chèn thất bại → giữ preview copy tay + Diagnose (EF-1).

5.3 Semantic locator — fallback chain (sequence MỚI của TDD)

Đây là trái tim của self-healing (FR-GD3-03, BR-06, BR-12) — FSD có state-locator diagram nhưng chưa có sequence chi tiết logic cache/write; TDD vẽ sequence chuẩn để DEV implement đúng thứ tự:

Sequence — Semantic Locator fallback chain Edit in draw.io

| Bước | Hành động | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | locate(functionKey, question) | Caller: reader/actions/triage |
| 2–3 | T1 trySelectors → miss | <1ms, 0 token; T1 hit → trả NGAY, không chạm cache (BR-12) |
| 4–5 | cache.get(functionKey, layoutHash()) | Hash khác → coi như miss (BR-06) |
| 6 | [cache hit] querySelector(value) → return | 0 token; entry selector bền vững qua reload (#8) |
| 7 | buildA11ySnapshot | ≤20K chars, filter interactive (#4) |
| 8 | LOCATOR_RESOLVE {functionKey, question, snapshot} | Qua SW — mọi LLM call qua SW (BR-05) |
| 9–10 | SW → LLM (locate prompt) → refId | LLM trả ref_12 dạng; retry ERR-03/16 theo 5.2.0 |
| 11 | deref WeakRef → element | refId chỉ sống trong phiên trang |
| 12 | deriveStructuralSelector(el) | Không suy được → KHÔNG cache (tránh cache rác — #8) |
| 13 | cache.set(functionKey, selector, layoutHash) | Persist CHỈ selector — lần sau 0 token |
| 14 | [T2 fail] T3 nếu opt-in (BR-03) · không → ERR-06 + Diagnose (UC-09) |  |

5.4 Triage batch (UC-03 — text flow, khớp pseudocode 6.6d)

- digest.ts: collectInboxItems() (triage.ts) → lọc thiếu messageId (ERR-12) → lọc đã cache (BR-09) → áp cap 50 (#10).

- Chia batch (batchSize mặc định 5 — config.automation); throttle ~1s giữa batch.

- Mỗi batch: TRIAGE_BATCH_REQUEST (Port) → SW gọi 1 LLM call/batch (temperature 0.2, maxTokens 2048) → TriageScore[].

- Thành công: cache ghi GỘP (storage.local) + badge attach + progress {done, total, failed}.

- Lỗi retryable (ERR-03/16): backoff 1s→2s→4s… cap 10s, MAX_RETRY_BATCH 3 per batch; tôn trọng Retry-After nếu SW đính kèm; hết lượt → item “chưa chấm” (EF-3).

- folderChanged() trước mỗi batch → dừng an toàn, giữ kết quả (EF-2).

- Kết thúc: summary {done, failed, cachedSkipped} → Digest cập nhật (UC-04).

5.5 Auto-mode (UC-07 — text flow, fail-closed)

- Người dùng BẬT qua AutomationSettings + xác nhận cảnh báo (BR-02; EF-3: không xác nhận → toggle không đổi).

- auto-mode.ts đăng ký MutationObserver trên inbox-list container (qua owa-adapter); rule rỗng → chỉ analyze, không draft (BR-13).

- Email mới: pipeline analyze (5.1) → khớp rule (sender/subject/minImportance) → sinh draft (kind “reply”, KHÔNG chèn) → QueueItem {status:“pending”} vào queue.autoDraft (storage local).

- Panel QueueView: Approve từng cái → actions.insertDraft → approved; Approve all → chèn lần lượt theo thứ tự, item lỗi về pending, cuối báo tổng kết (AF-5 UC-07); Reject → loại.

- Tắt auto-mode: hủy observer + hủy stream đang chạy; hàng chờ giữ nguyên (FR-GD6-06). Không tồn tại code tự Send trong mọi nhánh (BR-01).

6. API Design — Internal (message protocol)

Extension không có HTTP API công khai. “API” của hệ thống = (6.1) RPC message router một-lần; (6.2) Port streaming protocol; (6.3) storage schema + migration. Khớp FSD 5.3.2–5.3.3 (TA v1.1) — TDD chốt chi tiết DEV cần.

6.1 RPC message router (chrome.runtime.sendMessage)

Envelope: RpcRequest/RpcResponse (mục 4.2). Kind không tồn tại → { ok:false, error:{ code:"ERR-15", i18nKey:"errors.badRequest" } }. Handler ném AppError → router chuyển thành error envelope (KHÔNG bao giờ crash SW, KHÔNG log key — BR-08).

| # | Kind | Caller | Payload (request) | Response data | Ghi chú / BR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIG_GET | Options, Popup, Panel | {} | { general, prompts, automation, vision, activeProvider, providers: Record<ProviderId, { hasKey: boolean; keyStorage }> } | KHÔNG trả apiKey nguyên văn — chỉ hasKey (BR-08) |
| 2 | CONFIG_SET | Options | { section: “general” | “prompts” | “automation” |
| 3 | KEY_STORAGE_SET | Options | { keyStorage: “sync” | “local” } | { ok: true } |
| 4 | TEST_CONNECTION | Options | { config: LLMConfig } | TestConnectionResult | Timeout 15s hard (5.2.0); sendMessage giữ SW sống |
| 5 | LIST_MODELS | Options | { config: LLMConfig } | { models: string[] } | Tolerant parse (5.2.5); fail → models rỗng + error — KHÔNG chặn lưu cấu hình (BR-17) |
| 6 | LOCATOR_RESOLVE | CS (semantic-locator) | { functionKey, question, snapshot } | { refId: string | null; usage? } |
| 7 | QUEUE_LIST | Panel | {} | QueueItem[] | GĐ6 — chỉ item hiển thị |
| 8 | QUEUE_UPDATE | Panel | { id, status: “approved” | “rejected” } | { ok: true } |
| 9 | GET_RUNTIME_STATE | Popup | {} | { extensionEnabled, providerActive, autoModeEnabled } | FR-GD1-02 |

JSON schema ví dụ — CONFIG_GET response:

{
  "requestId": "rpc_1728880000000_1",
  "ok": true,
  "data": {
    "general": { "uiLanguage": "vi", "keyStorage": "sync", "extensionEnabled": true },
    "prompts": { "customSystemPrompt": null, "defaultTone": "chinh-thuc", "replyLanguage": "auto" },
    "automation": { "enabled": false, "rules": [], "batchSize": 5, "throttleMs": 1000, "triageCap": 50 },
    "vision": { "enabled": false },
    "activeProvider": "openai",
    "providers": {
      "openai": { "hasKey": true, "keyStorage": "sync" },
      "azure": { "hasKey": false, "keyStorage": "sync" },
      "anthropic": { "hasKey": false, "keyStorage": "sync" },
      "gemini": { "hasKey": false, "keyStorage": "sync" },
      "openai-compatible": { "hasKey": false, "keyStorage": "sync" },
      "local": { "hasKey": false, "keyStorage": "sync" }
    }
  }
}

JSON schema ví dụ — TEST_CONNECTION:

// request
{ "kind": "TEST_CONNECTION", "requestId": "rpc_1728880000001_2",
  "payload": { "config": { "provider": "openai", "apiKey": "sk-...", "model": "gpt-4o-mini", "keyStorage": "sync" } } }
// response — ok
{ "requestId": "rpc_1728880000001_2", "ok": true,
  "data": { "ok": true, "message": "OK (200)", "latencyMs": 830 } }
// response — sai key (ERR-02, không lộ key — BR-08)
{ "requestId": "rpc_1728880000001_2", "ok": false,
  "error": { "code": "ERR-02", "i18nKey": "errors.invalidKey" } }

LOCATOR_RESOLVE ví dụ:

// request (từ CS)
{ "kind": "LOCATOR_RESOLVE", "requestId": "rpc_1728880000002_3",
  "payload": { "functionKey": "compose-box", "question": "tìm ô soạn thảo trả lời (compose body)",
               "snapshot": "toolbar "Reply" (ref_3)
textbox "Search" (ref_7)
..." } }
// response
{ "requestId": "rpc_1728880000002_3", "ok": true,
  "data": { "refId": "ref_12", "usage": { "inputTokens": 950, "outputTokens": 3 } } }

6.2 Port streaming protocol (aimh:stream — khớp FSD 5.3.1–5.3.2)

Schema đầy đủ ở mục 4.2 (PortRequest/PortEvent). Quy tắc vận hành chốt:

- requestId: req_ + timestamp + counter — unique per stream; SW trả accepted trước chunk đầu.

- seq monotonic từ 0 mỗi requestId; CS phát hiện gap (seq ≠ nextSeq) → ghi nhận gaps; done với gaps → cảnh báo nhẹ ERR-07-light, nội dung vẫn dùng (6.6e).

- done/error là message CUỐI — sau đó SW không gửi gì nữa cho requestId; CS bỏ qua message trễ sau cancel.

- error mang i18nKey + params (KHÔNG chuỗi hiển thị cứng) + retryable (true cho ERR-03/16 pre-first-chunk) + httpStatus nếu có; KHÔNG chứa key/body email (BR-08).

- Cancel: CS gửi {type:“cancel”} → SW abort AbortController + ngắt fetch; SW sau cancel không gửi gì cho requestId đó.

- Heartbeat: CS ping 20s khi có stream active; idle giữa 2 chunk > 30s → CS tự coi stream đứt (ERR-07), giữ phần đã nhận + cancel (timeout guardian 6.6e).

- progress chỉ cho kind “triage-batch”.

Ví dụ chuỗi message (analyze):

CS→SW {type:"request", requestId:"req_1", kind:"analyze", payload:{email:{...}}}
SW→CS {type:"accepted", requestId:"req_1"}
SW→CS {type:"chunk", requestId:"req_1", seq:0, delta:"Xin chào"}
SW→CS {type:"chunk", requestId:"req_1", seq:1, delta:", tôi đã xem..."}
CS→SW {type:"ping"}                                   (mỗi 20s khi còn stream)
SW→CS {type:"done", requestId:"req_1", finishReason:"stop", usage:{inputTokens:1200, outputTokens:380}}

6.3 Storage schema & versioning/migration (FSD 5.4.1)

Bảng key cuối (SA chuẩn hóa):

| Key | Area | Kiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| storage.schemaVersion | sync + local | number | =1 hiện tại; migration 6.3.1 |
| config.general | sync | { uiLanguage: “vi” | “en”; keyStorage: “sync” |
| config.providers.{providerId} | sync hoặc local THEO config.general.keyStorage | LLMConfig | API key đi kèm; 6 provider giữ song song (AF-4 UC-05) |
| config.activeProvider | sync | ProviderId | — |
| config.prompts | sync | { customSystemPrompt?: string; defaultTone: “chinh-thuc” | “than-mat” |
| config.automation | sync | { enabled: boolean (false); rules: AutoModeRule[]; batchSize: number (5); throttleMs: number (1000); triageCap: number (50) } | BR-02, BR-13, #10 |
| config.vision | sync | { enabled: boolean (false) } | BR-03 |
| cache.triage.{messageId} | local | TriageScore | BR-07, BR-09; LRU 500 (#10) |
| cache.locator.{functionKey} | local | LocatorCacheEntry | BR-06; chỉ giữ layoutHash hiện tại |
| queue.autoDraft | local | QueueItem[] | GĐ6; giữ khi tắt (FR-GD6-06) |

6.3.1 Migration plan:

| Order | Trigger | Hành động | Rollback |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | onInstalled (lần đầu) | Ghi schemaVersion=1 + defaults (general/prompts/automation/vision/activeProvider) — KHÔNG tạo key rỗng cho provider | Load unpacked lại |
| 2 | onStartup / Options mở | Đọc schemaVersion: thiếu/=1 → không làm; <1 (không xảy ra v1) → chạy MIGRATIONS tuần tự; >1 → downgrade: read-only + cảnh báo | Migrator pure + idempotent — chạy lại an toàn |
| 3 | Migration step fail | DỪNG chuỗi, giữ dữ liệu cũ (không xóa apiKey — BR-04), log ERR, banner Options lần mở sau | Người dùng dọn cache / reset |

6.3.2 Error policy storage: quota vượt khi ghi cache → ERR-08: giữ dữ liệu cũ, KHÔNG mất key, gợi ý dọn cache (EF-4 UC-03); ghi config fail → giữ giá trị cũ, thông báo (EF-5 UC-05); deserialize fail cache → xóa entry hỏng + Digest trống gợi ý chạy lại (EF-3 UC-04 — migration được phép drop cache).

7. Data Design

Nguồn: FSD mục 4 (11 entities — BA-REVIEWED v1.2) + 4 TA Notes. Trách nhiệm TDD: chuẩn hóa kiểu cuối (ủy quyền từ FSD mục 4) + resolve các Open Issues còn chờ SA. Không RDBMS — toàn bộ chrome.storage qua wrapper.

7.1 Tổng quan lưu trữ

Xem bảng key mục 6.3 + quota: sync 102.400 bytes tổng / 8KB per item / 512 items / 1.800 ghi mỗi giờ (chỉ config); local 10MB (Chrome ≥ 114) — cache triage BẮT BUỘC local (một inbox có thể hàng trăm TriageScore vượt sync). Data retention: cache giữ tới khi user dọn hoặc chạm quota/LRU; hàng chờ giữ khi tắt auto-mode.

7.2 Entities chuẩn hóa (TypeScript final)

// shared/types.ts
export type ProviderId = "openai" | "azure" | "anthropic" | "gemini" | "openai-compatible" | "local";

export interface EmailData {
  messageId: string;            // strategy chain mục 7.5; thiếu → triage bỏ qua (FR-GD5-06)
  subject: string;
  sender: { name: string; email: string };
  to: { name: string; email: string }[];
  cc: { name: string; email: string }[];
  bodyText: string;             // rỗng → chặn gọi LLM (BR-14) — gate ở reader
  threadContext?: { subject: string; from: string; excerpt: string }[];  // chỉ khi conversation (AF-1 UC-01)
  detectedView: "reading-pane" | "popout" | "conversation";
}

export interface AnalysisResult {
  summary: string;
  importanceScore: number;      // 0..100 — validate 6.6f
  importanceLabel: "cao" | "trung-binh" | "thap";   // suy từ score: >=70 cao, >=40 trung-binh, <40 thap
  intent: string;
  actions: string[];
  deadline: string | null;      // ISO date
  sentiment: string;
}

export interface ReplyDraft {
  draftContent: string;         // rỗng → vô hiệu nút chèn (BR-10)
  tone: "chinh-thuc" | "than-mat" | "ngan-gon";
  language: "auto" | "vi" | "en";   // ĐỘC LẬP uiLanguage (BR-11)
  extraInstructions?: string;
  createdAt: string;            // ISO datetime
}

export interface TriageScore {
  messageId: string;            // khóa cache BR-07/BR-09
  score: number;                // 0..100
  reason: string;               // hiển thị Digest (AC4 US-08)
  analyzedAt: string;           // ISO — freshness + LRU evict (#10)
}

export interface LocatorCacheEntry {
  functionKey: string;          // vd "compose-box", "reading-pane"
  strategy: "selector" | "refId";
  value: string;
  layoutHash: string;           // BR-06 — đổi → vô hiệu
  savedAt: string;
}
// INVARIANT (#8 chốt): entry PERSISTED (storage.local) phải có strategy="selector"
// (refId chết cùng JS context). strategy="refId" chỉ tồn tại trong session cache in-memory
// (SemanticLocator giữ tạm trong phiên trang); không bao giờ được ghi xuống storage.

export interface AutoModeRule {
  senderPattern?: string;       // khớp email sender (exact hoặc domain)
  subjectPattern?: string;      // substring match (case-insensitive)
  minImportance?: number;       // 0..100
}
// BR-13: rules rỗng / mọi rule rỗng → KHÔNG tự draft (chỉ analyze)

export interface QueueItem {
  id: string;                   // queue_ + timestamp
  messageId: string;            // email nguồn (join khi duyệt — UC-07 EF-4)
  draft: string;
  status: "pending" | "approved" | "rejected";
  createdAt: string;
}
export type PendingAutoDraft = QueueItem & { status: "pending" };  // alias TA note v1.1 — giữ QueueItem canonical

Giải quyết các TA Notes của FSD mục 4 (chốt SA):

| TA Note (FSD v1.2) | Quyết định TDD |
| --- | --- |
| PendingAutoDraft = QueueItem pending | Giữ QueueItem canonical; alias type PendingAutoDraft = QueueItem & { status: "pending" } dùng ở panel view — không tạo entity riêng |
| refId cache không bền (Open Issue #8) | CHỐT: khi GHI cache, SemanticLocator luôn deriveStructuralSelector(el) (path tag+role+aria-label từ root); không suy được selector → KHÔNG cache. Persisted entry bắt buộc strategy=“selector” (invariant §7.2); có unit test khẳng định không tồn tại entry refId trong storage |
| normalize usage/finishReason | Map tại adapter (mục 4.2 LLMResponse comment): OpenAI prompt_tokens/completion_tokens; Anthropic map thẳng, end_turn→stop; Gemini promptTokenCount/candidatesTokenCount, STOP→stop, SAFETY→ERR-15 |
| ChatOptions pointer (Open Issue #11) | CHỐT: maxTokens 2048; temperature analyze 0.3 / reply 0.7 / triage 0.2; locate 0 (deterministic); SW llm-runtime.ts set defaults per kind, caller override được |

7.3 Quan hệ thực thể (xác nhận FSD 4.3)

| Từ | Đến | Cardinality | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| EmailData | AnalysisResult | 1:0..1 | Không cache kết quả analyze (chỉ cache triage) |
| EmailData | TriageScore | 1:0..1 | Khóa messageId; storage.local (BR-09) |
| EmailData | ReplyDraft | 1:0..N | Nhiều draft khi sinh lại khác tham số; cặp draft↔email do panel state nắm (EF-5 UC-02) |
| LLMConfig | LLMResponse / TestConnectionResult | 1:N | Config snapshot lúc bắt đầu request (UC-05 EF-6) |
| AutoModeRule | QueueItem | 1:N | Email khớp rule → 1 pending item |
| QueueItem | ReplyDraft(draft) | 1:1 | Draft nhúng trong item |
| LocatorCacheEntry | functionKey | N:1 | 1 chức năng 1 entry; vô hiệu theo layoutHash (BR-06) |

7.4 Caps & eviction (Open Issue #10 — CHỐT)

| Thông số | Giá trị chốt | Lý do |
| --- | --- | --- |
| TRIAGE_SCAN_CAP | 50 item mỗi lần quét | ≈1 viewport inbox OWA; nút “Quét tiếp” (EF-5 UC-03); không mất kết quả đã có |
| TRIAGE_CACHE_LRU | 500 entry (~100KB) | An toàn trong local 10MB (5.4.1); evict analyzedAt cũ nhất |
| LOCATOR_CACHE | Chỉ giữ entry của layoutHash hiện tại; cap mềm 50 entry | Đổi layout → xóa toàn bộ hash cũ (BR-06) |
| QUEUE_MAX | 200 pending item | Chống phình vô hạn; vượt → dừng auto-draft + cảnh báo |

7.5 message-id extraction strategy (Open Issue #5 — CHỐT)

Vấn đề: OWA không đảm bảo 1 attribute ổn định chứa ExchangeId trên mọi view/domain (outlook.office.com vs outlook.live.com khác bản build). Strategy chain trong reader.ts/triage.ts (thử tuần tự, dừng ở chỗ có kết quả):

| # | Strategy | Cách làm | Độ bền |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Attribute probe | Đọc data-* trên list item: [data-itemid], [data-convid], [data-message-id] — lấy id item (ưu tiên) hoặc id conversation | Cao nếu attribute tồn tại ở bản build đó |
| S2 | URL/href regex | Quét href/deep-link trong item: regex /(AAMk[A-Za-z0-9+/=]{20,})/ (ExchangeId prefix “AAMk”) — lấy group đầu | Cao — id xuất hiện trong link chi tiết |
| S3 | Synthetic content hash | Không có id: synthetic:{hash(subject | sender.email |

- Fallback cứng: không đủ dữ liệu cho cả 3 → bỏ qua item + log (ERR-12, FR-GD5-06) — không gián đoạn batch.

- Spike bắt buộc GĐ5 (task trong checklist §11): verify S1/S2 attribute names thực tế trên CẢ outlook.office.com và outlook.live.com; điều chỉnh selectors.ts theo kết quả; synthetic chỉ là lưới an toàn.

- Normalize: trim id; item conversation dùng item-level id khi có, không thì conversation-level + subject làm phần mềm dịu.

- Provenance “synthetic” ghi kèm TriageScore (field mở rộng tùy chọn provenance?: "native" | "synthetic") — quét lại sau có thể thay bằng id thật.

8. Security Design

Chi tiết để security-agent review tiếp ở P3.7. Mapping đầy đủ BR-01..BR-17 của FSD mục 3.2 + FSD mục 7.

8.1 API key storage & redaction (BR-04, BR-08)

- Key lưu chrome.storage theo keyStorage: sync mặc định (tiện đa máy) / local (“chỉ lưu máy này”); chuyển khu = ghi khu mới + xóa khu cũ (KEY_STORAGE_SET) — KHÔNG tồn tại đồng thời 2 bản.

- Không log key ở mọi tầng: (1) CONFIG_GET trả hasKey; (2) AppError/Port error không bao giờ chứa key — message từ provider đi qua sanitize (strip chuỗi giống key: /sk-[A-Za-z0-9]{10,}/ → “[redacted]”); (3) logger chung redactConfig() trước mọi console.log có config; (4) diagnose report redact (UC-09 EF-3); (5) unit test assert không có key trong output mọi adapter khi mock trả error chứa key.

- Key KHÔNG bao giờ được gửi tới bất kỳ host nào ngoài endpoint provider tương ứng (chỉ nằm trong header auth của adapter).

8.2 MV3 CSP & remote code (BR-16)

- manifest: content_security_policy mặc định MV3 (script-src ‘self’; object-src ‘self’); không remote code; không eval/Function constructor; không WebSocket/iframe tới bên ngoài.

- Việc fetch tới LLM là DỮ LIỆU (không phải code) — hợp lệ CSP; response text render qua React (escaped) — KHÔNG dangerouslySetInnerHTML trừ chuỗi i18n nội bộ.

- Bundle cục bộ: icon/font/prompt trong dist; i18n JSON bundle tĩnh.

8.3 Host permissions least-privilege (BR-05/BR-16 — Open Issue #3 CHỐT)

| Nhóm | Khai báo manifest | Cơ chế |
| --- | --- | --- |
| 3 domain OWA | host_permissions tĩnh: outlook.office.com/, outlook.office365.com/, outlook.live.com/* + content_scripts.matches tương ứng | Bắt buộc tĩnh cho content script |
| 4 LLM cloud | host_permissions tĩnh: api.openai.com/, .openai.azure.com/, api.anthropic.com/, generativelanguage.googleapis.com/* | Endpoint cố định, biết trước lúc build |
| Provider tùy chỉnh + local | optional_host_permissions: https:///, http://localhost/, http://127.0.0.1/ | Xin quyền LÚC LƯU CẤU HÌNH (UC-05): khi user nhập baseUrl tùy chỉnh/local URL → Options gọi chrome.permissions.request({origins:[origin]}) ngay tại thao tác lưu (user gesture — bắt buộc từ trang Options, SW KHÔNG được gọi). Verify lúc gọi: SW check chrome.permissions.contains trước fetch → thiếu → ERR-14 + hướng dẫn cấp quyền (không fail im lặng — BR-05). Lý do chọn “lúc config” thay vì “lúc gọi đầu”: UX rõ ràng (dialog ngay bối cảnh), tránh fail giữa stream |
| Ollama preset | optional http://localhost:11434/* | Xin khi bấm preset 1-click |

- fetch từ SW chỉ cho phép host đã cấp quyền; host lạ → chặn TRƯỚC khi fetch (permissions.contains) — không phụ thuộc browser chặn.

- Không xin permission rộng hơn nhu cầu (tabs.captureVisibleTab dùng host_permissions có sẵn; KHÔNG xin <all_urls); KHÔNG xin debugger/storage.sync ngoài cần — storage sync/local dùng “storage” permission duy nhất.

8.4 PII email data (BR-05, US-10)

- Nội dung email CHỈ gửi tới endpoint LLM người dùng tự cấu hình; KHÔNG có backend trung gian; KHÔNG telemetry/analytics; KHÔNG request tới host nào khác (audit: grep toàn bộ fetch).

- a11y snapshot (T2) chỉ chứa cấu trúc + label chức năng — KHÔNG chứa body email; prompt LLM chứa email theo serializeEmailData — chỉ đi tới provider active.

- Diagnose report: redact body, chỉ giữ structure/role/label chức năng + cảnh báo user rà trước khi gửi (UC-09 EF-3).

- Screenshot (T3): chỉ khi opt-in; cảnh báo privacy; xóa khỏi bộ nhớ ngay sau call (không persist ảnh).

8.5 No-Send guarantee (BR-01) — kiểm chứng 4 lớp

- Design: không có FunctionKey/API action nào bấm Send (bảng 3.1.1); luồng kết thúc ở compose box / hàng chờ.

- Code: actions.ts không chứa từ khóa click/dispatch trỏ send-button; grep CI-style test: unit test quét source asserting “không tồn tại chuỗi send.click / click.send trong src/”.

- Test: TC-08 (FSD mục 11) + manual test chèn draft → xác nhận không Send.

- Review: security-agent P3.7 checklist mục riêng “BR-01 audit”.

- 8.6 Auto-mode fail-closed (BR-02, BR-13)

- Config mặc định: config.automation.enabled = false tại migration lần đầu; KHÔNG có code path nào bật tự động.

- Bật: AutomationSettings toggle → dialog cảnh báo → confirm mới ghi; EF-3: hủy dialog → không đổi.

- Khi TẮT: MutationObserver KHÔNG đăng ký; không schedule; không fetch tự động nào (kể cả analyze nền).

- Rule rỗng → chỉ analyze, không draft (BR-13). Mọi draft tự sinh status pending — chờ duyệt; không nhánh nào bỏ qua hàng chờ.

8.7 Vision fallback opt-in (BR-03)

- config.vision.enabled mặc định false; bật kèm cảnh báo privacy (ảnh chụp gửi tới vision LLM).

- Điều kiện chạy kép (§3.1.3): T1+T2 fail VÀ enabled — kiểm tra tại vision-fallback.ts, không phụ thuộc caller.

- TẮT → không tồn tại call captureVisibleTab (verify bằng unit test mock chrome.tabs: assert zero call khi disabled).

8.8 Input validation (BR-15) & sanitize

| Biên | Validate |
| --- | --- |
| storage.ts setSection | Enum cứng: uiLanguage ∈ {vi,en}; keyStorage ∈ {sync,local}; providerActive ∈ ProviderId; replyLanguage ∈ {auto,vi,en}; tone ∈ {chinh-thuc,than-mat,ngan-gon}; score ∈ 0..100; giá trị sai → từ chối + ERR-15 |
| LLMConfig | Per-provider bắt buộc (BRD Story 2 validation): key với 4 cloud; baseUrl hợp lệ (cho phép http://localhost) với compatible/local; model không rỗng; azure.apiVersion định dạng -- |
| Port/RPC payload | Handler validate shape trước xử lý; kind lạ → ERR-15; payload EmailData bodyText rỗng → ERR-10 (BR-14) |
| ModelPicker input | Model không rỗng; Azure: deployment + endpoint + api-version (BR-17) |
| LLM output | validateAnalysisResult (6.6f): đủ 7 field, score 0..100 → fail → EF-6 hiển thị raw |
| Provider error message | sanitize: strip key-like chuỗi, strip nội dung dài > 500 ký tự → hiển thị an toàn |

8.9 Audit trail / logging (FSD 7.3)

| Event | Level | Fields | Đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Locator tier fallback | info | functionKey, tier (T1/cache/T2/T3), kết quả, thời gian | console (session) |
| LLM error | warn | code (ERR-xx), httpStatus, provider, kind — KHÔNG key, KHÔNG body | console |
| Diagnose report | — | cấu trúc DOM/a11y (≤ max_chars, redact) | Xuất thủ công khi user chạy (UC-09) |
| Auto-mode action | info | queueItem id, status change pending→approved/rejected | console + storage (truy vết) |
| Storage migration | warn/info | từ version → version, kết quả từng bước | console + banner Options nếu fail |

8.10 Checklist cho security-agent (P3.7)

- BR-01: grep audit — không tồn tại code kích hoạt Send (mọi nhánh auto-mode/vision).

- BR-04/08: key không nằm trong log/error/report; chuyển sync↔local xóa bản cũ; CONFIG_GET không trả key.

- BR-05: mọi fetch chỉ tới host trong permissions; không backend; không telemetry.

- BR-16: CSP manifest; không remote code; bundle analysis (không dependency lạ).

- BR-03: captureVisibleTab chỉ khi opt-in + T1/T2 fail (unit test).

- BR-02: fail-closed auto-mode; xác nhận bắt buộc.

- BR-15: validation biên; fuzz nhẹ payload RPC/Port.

- optional_host_permissions: request đúng origin đã nhập (không xin https:/// khi chỉ cần 1 origin).

9. Error Handling

9.1 Error model & chiến lược từng tầng

- shared/errors.ts: AppError { code: ERR-xx; i18nKey; params; retryable; httpStatus } — mọi tầng ném/chuyển AppError; i18nKey để panel render theo uiLanguage (BR-08: không chứa key).

- Adapter tier: map HTTP/provider error → ERR (bảng 9.6) qua mapHttpToErr; retry policy 5.2.0 (chỉ pre-first-chunk); stream đứt → giữ phần đã nhận (KHÔNG tự retry — tránh nhân đôi).

- Service worker tier: MessageRouter catch AppError → error envelope; catch lạ → ERR-15 (generic, log stack console); SW chết giữa stream → Port onDisconnect logic (EF-7).

- Content script tier: panel nhận PortEvent error → ErrorBanner (i18nKey + nút Thử lại + gợi ý theo code: ERR-02 → mở form sửa key; ERR-06/09 → gợi ý Diagnose; ERR-05 → hướng dẫn OLLAMA_ORIGINS); storage lỗi → banner ERR-08/ERR-14.

- Timeout matrix: testConnection 15s · listModels 15s · chat 60s · stream idle giữa 2 chunk 30s (timeout guardian panel) — AbortSignal.timeout; timeout retry 1 lần chỉ khi chưa nhận chunk.

9.2 Retry/backoff policy (khớp FSD 5.2.0)

| Lỗi | Tự retry | Chiến lược |
| --- | --- | --- |
| 429 (ERR-03) | Có | Retry-After (giây) ưu tiên; không có → 1s→2s→4s; tối đa 3 |
| 5xx + Anthropic 529 + Gemini 503 (ERR-16) | Có | 2s→4s→8s; tối đa 3 |
| 401/403/404/400 (ERR-02/15) | KHÔNG | Retry vô ích — hiển thị lỗi cấu hình |
| Timeout | 1 lần | Chỉ khi chưa nhận chunk nào |
| Stream đứt giữa chừng | KHÔNG | Đã có chunk → giữ + nút Thử lại (user quyết) |

Triage batch backoff (riêng — 6.6d): per-batch retry 3 lần, backoff bắt đầu từ throttleMs (1s) nhân đôi cap 10s; tôn trọng Retry-After; item lỗi giữ “chưa chấm”; batch sau tiếp tục.

9.3 Degraded mode khi locator fail hoàn toàn (ERR-06)

- T1+T2 fail (+T3 tắt hoặc fail) → panel hiển thị ERR-06 + nút Diagnose (UC-09): diagnose.ts sinh báo cáo cấu trúc (redact) → user copy gửi bug report.

- Phân tích: nếu đọc được email bằng đường khác (user mở chế độ đọc) → gợi ý; KHÔNG tự thử lại vô hạn — mỗi luồng locate tối đa 1 lần T2 + 1 lần T3.

- Chèn draft thất bại (ERR-09): giữ draft trong preview + nút copy → user tự mở Reply thủ công; gợi ý Diagnose.

9.4 Ma trận ERR (đồng bộ FSD 9.1 — tham chiếu)

ERR-01 CORS · ERR-02 401/403 · ERR-03 429 · ERR-04 timeout · ERR-05 local/DNS · ERR-06 OWA DOM not found · ERR-07 stream đứt · ERR-08 storage quota · ERR-09 compose/chèn fail · ERR-10 email rỗng · ERR-11 thiếu trường config · ERR-12 thiếu message-id (log) · ERR-13 thiếu i18n key (fallback en) · ERR-14 thiếu host permission · ERR-15 request bị từ chối (400/404/413/model sai/content filter — KHÔNG retry) · ERR-16 provider quá tải (5xx/529/503 — backoff tự động). Chi tiết user message + expected behavior: FSD mục 9.1 (nguồn sự thật); TDD bổ sung mapping tầng (adapter→SW→panel) như 9.1/9.2. ***

10. Performance & NFR (Open Issue #6 — CHỐT)

FSD mục 8 đã định lượng; TDD xác nhận các con số là mục tiêu v1 + bổ sung cách đo:

| Chỉ số | Mục tiêu chốt | Cách đo / Điểm verify |
| --- | --- | --- |
| T1 selectors | < 1ms, 0 token | console.time quanh tryFirst; test jsdom với DOM mẫu |
| T2 cache hit | < 10ms | Đo get + querySelector; test unit |
| T2 lần đầu (miss) | snapshot build ≤ 100ms với DOM ~5.000 node; snapshot ≤ 20K chars (#4) | Đo buildSnapshot trong test DOM lớn; cap chars test |
| First token (analyze) | ~3s với provider cloud thông thường (mục tiêu, không SLA — phụ thuộc provider) | Devtools Network GĐ3; hiển thị streaming “trong vài giây” (BRD AC US-06) |
| Triage 20 email | < 60s với batchSize 5 + throttle 1s | Sanity: 4 batch × (~2–5s LLM + 1s throttle) ≈ 12–24s — dư địa lớn; đo GĐ5 |
| Test Connection | ≤ 15s hard timeout | AbortSignal.timeout test |
| Streaming nội bộ | SW forward ngay khi nhận (không buffer); added latency p95 < 10ms; render rAF ≤ 1/frame | Devtools GĐ2; log timestamp chunk |
| SW keepalive | Stream > 2 phút không đứt (heartbeat 20s vs idle ~30s) | Test stream dài GĐ2 trên Chrome + Edge (#9 — DEV/TA verify) |
| Retry | 429: Retry-After → 1→2→4s max 3; 5xx: 2→4→8s max 3; chỉ pre-first-chunk | Mock provider test (mở rộng TC-11) |
| Storage | sync: chỉ config (quota 102.400B/8KB/512 items/1.800 ghi mỗi giờ); local 10MB; triage LRU 500; locator chỉ hash hiện tại | Test LRU + đo kích thước entry |
| Bundle | ≤ 1MB gzipped toàn extension (không SDK LLM) | Build report GĐ2; vite-bundle-visualizer tùy chọn |
| A11y snapshot | ≤ 20K chars; build ≤ 100ms | Test GĐ3 |

11. Implementation Checklist (6 GĐ)

Thứ tự: GĐ1 → GĐ6 (PLAN.md mục 7/8). Dependency then chốt: GĐ2 phụ thuộc types GĐ1 (shared/llm/types.ts + shared/types.ts) — GĐ1 phải hoàn thiện 2 file types TRƯỚC khi GĐ2 start adapters. Mỗi GĐ có mốc demo + tiêu chí hoàn thành (Done = toàn bộ checklist + test tương ứng pass).

GĐ1 — Scaffold

Files: manifest.config.ts · vite.config.ts · package.json · tsconfig.json · src/background/service-worker.ts · background/router.ts · background/handlers/state.handler.ts · src/content/index.tsx · src/content/owa-adapter/owa-adapter.ts + selectors.ts (T1) · src/content/components/shadow-root.ts + Panel shell · src/options/App.tsx (shell) · src/popup/Popup.tsx · src/shared/{types.ts, errors.ts, storage.ts, messaging.ts, i18n/{index.ts, vi.json, en.json}} · src/shared/llm/types.ts · tests/ (chrome mock + test đầu tiên)

Deliverable: extension load qua “Load unpacked” (Chrome + Edge); popup/options render; content script inject 3 domain; RPC CONFIG_GET/SET + GET_RUNTIME_STATE chạy; i18n vi/en đổi được.

Done criteria: (1) load unpacked không lỗi console (TC-01); (2) config lưu/đọc đúng qua storage.ts, enum sai bị từ chối (BR-15); (3) T1 selectors trả element trên cả 3 domain (mốc đầu đo <1ms); (4) migration lần đầu ghi schemaVersion=1 + defaults; (5) file ≤200 dòng pass lint.

GĐ2 — LLM Config (phụ thuộc types GĐ1)

Files: src/shared/llm/{registry.ts, prompts.ts, sse.ts} · llm/adapters/{openai, openai-compatible, azure, anthropic, gemini, local}.ts · background/handlers/{config.handler, connection.handler}.ts · background/llm-runtime.ts · Port client/server hoàn thiện (messaging.ts) + heartbeat · options/components/{ProviderForm, ModelPicker, TestConnection, GeneralSettings, PromptSettings}.tsx · manifest: host_permissions + optional_host_permissions (#3) · tests adapters (mock fetch SSE)

Deliverable: chat test streaming thành công từ Options cho đủ 6 provider (TC-02); Test Connection hiển thị {ok, message, latencyMs} (TC-03); key storage sync/local chuyển đúng (TC-04 — BR-04); ModelPicker fetch/nhập tay (BR-17).

Done criteria: (1) streaming qua Port chạy dài > 2 phút không đứt (heartbeat — verify #9); (2) error mapping ERR-01..05, 15, 16 đúng qua mock (401/429/5xx/timeout/CORS); (3) KHÔNG key trong bất kỳ log/error (test assert); (4) optional permission request chạy tại lưu config, ERR-14 khi thiếu (BR-05); (5) bundle ≤ 1MB gzipped.

GĐ3 — Đọc & Phân tích email

Files: owa-adapter/{detector, reader, a11y-tree, semantic-locator, locator-cache, layout-hash}.ts · modules/analyze.ts · components/Panel/{AnalysisView, InjectedButton}.tsx · messaging: kind “analyze” + LOCATOR_RESOLVE · background/handlers/locator.handler.ts · tests locator/cache/walker

Deliverable: mở email → nút “AI phân tích” → streaming 5 khía cạnh + badge màu (TC-06); T1 gãy → T2 tự phục hồi + cache theo layoutHash, lần sau 0 token (TC-07 — BR-06/12); panel Shadow DOM không vỡ layout OWA.

Done criteria: (1) AnalysisResult đủ 5 khía cạnh, parse 6.6f; (2) email rỗng → ERR-10 không gọi LLM (BR-14); (3) cancel đổi email hoạt động (AF-4); (4) cache: entry persisted 100% strategy=“selector” (#8 — test assert); (5) snapshot ≤ 20K chars; (6) không thao tác DOM ngoài owa-adapter (grep test).

GĐ4 — Soạn trả lời AI + T3 + Diagnose (mốc kiểm thử OWA thật)

Files: owa-adapter/{actions, vision-fallback, diagnose}.ts · modules/reply.ts · components/Panel/ReplyComposer.tsx · Port kind “reply” · options: vision toggle + cảnh báo · tests actions/vision (mock)

Deliverable: sinh draft theo tone/language/extraInstructions → preview streaming → chèn vào compose box (KHÔNG tự Send — TC-08); draft rỗng vô hiệu nút (TC-09 — BR-10); T3 opt-in chạy đúng điều kiện kép (TC-13 — BR-03); Diagnose xuất report redact.

Done criteria: (1) mốc kiểm thử THỰC TẾ trên CẢ outlook.office.com và outlook.live.com — analyze + reply end-to-end (PLAN.md mục 8) trước khi vào GĐ5; (2) compose có sẵn nội dung → confirm AF-5; (3) chèn thất bại → preview copy tay (EF-1); (4) grep test BR-01 pass; (5) EF-5 so khớp messageId khi chèn.

GĐ5 — Triage hộp thư

Files: owa-adapter/triage.ts · modules/digest.ts · components/Panel/DigestView.tsx + badge inject · Port kind “triage-batch” + progress · storage LRU triage (#10) · SPIKE message-id S1/S2 trên cả 2 domain (mục 7.5) · tests triage pipeline (mock 429/5xx)

Deliverable: quét inbox hiển thị → badge + Digest + cache message-id (TC-10 — BR-07/09); 429 → backoff + tiến độ (TC-11); cap 50 + “Quét tiếp”; đổi folder → dừng an toàn (EF-2).

Done criteria: (1) item thiếu message-id → bỏ qua + log, batch không gián đoạn (FR-GD5-06); (2) quét lại không gọi LLM cho id đã cache (BR-09 — test assert call count); (3) LRU evict đúng 500; (4) cache ghi gộp batch; (5) spike có kết luận ghi vào selectors.ts (attribute per domain).

GĐ6 — Auto-mode (mặc định TẮT)

Files: modules/auto-mode.ts (MutationObserver + rule engine) · components/Panel/QueueView.tsx · RPC QUEUE_LIST/QUEUE_UPDATE · options/components/AutomationSettings.tsx (toggle + cảnh báo + rules editor + batchSize) · tests rule engine + queue

Deliverable: luồng auto-draft → hàng chờ → duyệt (từng cái/Approve all) → chèn (TC-12); Reject → loại; tắt → giữ hàng chờ; KHÔNG tự Send mọi nhánh (BR-01/02).

Done criteria: (1) cài mới → enabled=false (verify sau migration); (2) bật cần confirm (EF-3); (3) rule rỗng → chỉ analyze (BR-13); (4) chèn thất bại khi duyệt → item về pending (EF-2 UC-07); (5) QUEUE_MAX 200 bảo vệ; (6) security review BR-01/02 pass.

12. Testing Strategy

12.1 Framework & cấu trúc

- Vitest 2.x + jsdom (DOM-dependent tests); unit test là lớp chính (greenfield, không E2E framework MVP — manual test trên OWA thật ở mốc GĐ4/GĐ5).

- Cấu trúc: tests/mocks/ (chrome mock helper dùng chung) · tests/helpers/ (fixture DOM OWA mẫu, SSE fixture) · test đặt cạnh module: src/shared/llm/adapters/openai.test.ts… src/content/owa-adapter/semantic-locator.test.ts.

- Vitest config: environment “jsdom” mặc định, per-file @vitest-environment node cho adapter thuần; coverage các tầng: adapters ≥ 85%, locator/cache ≥ 85%, storage/messaging ≥ 80%.

12.2 chrome mock helper (tests/mocks/chrome.ts — dùng chung)

export function createChromeMock() {
  const storage = { sync: new Map(), local: new Map() };       // in-memory backing
  const listeners = { onMessage: [], onConnect: [], ... };
  return {
    storage: { sync: areaMock(storage.sync), local: areaMock(storage.local),
               onChanged: eventMock() },
    runtime: {
      sendMessage: async (msg) => dispatchToRouter(msg),        // nối vào MessageRouter thật → integration-lite
      connect: (name) => createPortPair(name),                  // duplex fake: client port <-> server port
      onInstalled / onStartup: eventMock(),
    },
    permissions: { contains: mock(async () => true), request: mock(async () => true) },
    tabs: { captureVisibleTab: mock(async () => "data:image/jpeg;base64,...") },
  };
}
// globalThis.chrome = createChromeMock() trong setup; từng test có thể override return value.

- Port pair fake hỗ trợ: ordered delivery, onDisconnect trigger thủ công (test EF-7), trễ/ Drop message (test seq gap), heartbeat assert.

- Router thật được gắn vào mock → unit test handler chạy integration-lite mà không cần Chrome.

12.3 Unit test matrix (bắt buộc)

| Nhóm | File test | Case chính |
| --- | --- | --- |
| LLM adapters ×6 | adapters/*.test.ts | request shape đúng FSD 5.2.x (headers/body/transform Anthropic+Gemini); SSE parse từng provider ([DONE]/không [DONE]/NDJSON Plan B); error mapping 401/429/5xx/timeout/CORS → ERR đúng + retryable; KHÔNG key trong error message; usage/finishReason normalize |
| Registry | registry.test.ts | resolveActive per provider; config snapshot không đổi giữa call (EF-6 UC-05) |
| Locator T1 | selectors.test.ts | chain per functionKey trả element trên fixture DOM; <1ms (sanity) |
| A11y tree | a11y-tree.test.ts | snapshot ≤20K chars + truncated flag; filter interactive; RefId ổn định trong 1 walk; WeakRef không chặn GC |
| Semantic locator | semantic-locator.test.ts | T1 hit → không chạm cache/LLM; cache hit (hash khớp) → 0 LLM call; hash khác → miss; T2 → LOCATOR_RESOLVE → refId → element; persisted entry luôn strategy=“selector” (#8); không suy được selector → không cache |
| Layout hash | layout-hash.test.ts | đổi email (nội dung) → hash KHÔNG đổi; đổi cấu trúc → hash ĐỔI (BR-06) |
| Storage | storage.test.ts | validate BR-15 (enum sai bị từ chối); area routing keyStorage (sync↔local, xóa bản cũ — BR-04); migration v1; LRU evict 500; quota fail giữ dữ liệu cũ (ERR-08) |
| Messaging | messaging.test.ts | Port ordered + seq verify; cancel ngừng message; onDisconnect pre/post-first-chunk; heartbeat 20s khi active; error envelope i18nKey |
| Triage pipeline | digest.test.ts | cache skip (BR-09 — assert LLM call count); backoff 429 (TC-11); cap 50; folder change dừng; thiếu message-id bỏ qua |
| Auto-mode | auto-mode.test.ts | mặc định TẮT; rule rỗng không draft (BR-13); pending→approve→chèn; reject; tắt giữ queue |
| No-Send audit | br01-audit.test.ts | quét source: KHÔNG tồn tại pattern click send-button; actions.ts API surface chỉ openReplyBox/insertDraft |
| i18n | i18n.test.ts | fallback en → raw key + warn (ERR-13); placeholder |

12.4 Manual test checklist trên OWA thật

Mốc bắt buộc sau GĐ4 (cả outlook.office.com VÀ outlook.live.com — PLAN.md mục 8):

- Load unpacked; mở 1 email (reading pane) → Analyze → streaming 5 khía cạnh + badge đúng màu.

- T1 gãy (dùng DevTools đổi attribute mô phỏng MS đổi UI) → T2 phục hồi; quét lại sau reload → cache hit 0 token (log tier).

- Reply: chọn tone VI/EN → preview → Chèn vào Reply → draft nằm trong compose; edit + tự bấm Send của OWA; xác nhận extension không tự gửi.

- Compose có sẵn nội dung → confirm replace/append (AF-5); chèn khi email đổi → cảnh báo EF-5.

- Draft rỗng (mock stream rỗng) → nút chèn disabled (BR-10).

- Vision: tắt mặc định — không có capture; bật + cảnh báo → T3 chạy khi T1+T2 bị phá.

- Key storage sync → local: key rời sync (BR-04); sai key → ERR-02 không lộ key.

- i18n vi/en toàn UI; thiếu key fallback en (ERR-13).

Bổ sung GĐ5–6:

- Triage inbox 20+ email → badge + Digest + progress; quét lại → 0 LLM call cho cached (log).

- 429 mock thật (provider rate limit) → backoff + item “chưa chấm”; đổi folder giữa chừng → dừng an toàn.

- Cap 50 → thông báo + “Quét tiếp”.

- Auto-mode: bật + confirm → email mới khớp rule → pending → Approve → chèn; Approve all; Reject; tắt giữ queue; xác nhận KHÔNG tự Send. ***

13. Open Issues — Kết quả xử lý SA (TDD v1)

| # | Issue | Quyết định TDD | Mục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ollama SSE vs native NDJSON | CHỐT kỹ thuật: SSE openai-compatible làm chính cho cả Ollama + LM Studio (tái dùng contract 5.2.5); NDJSON /api/chat chỉ là Plan B giữ trong sse.ts — không dùng MVP | §3.2 |
| 2 | Anthropic listModels CORS | Kế thừa BR-17 (BA decision): spike GĐ2 verify; fail → ẩn nút fetch, nhập tay; lỗi fetch không chặn lưu | §3.6 |
| 3 | optional_host_permissions timing | CHỐT: xin quyền LÚC LƯU CẤU HÌNH (chrome.permissions.request từ Options — user gesture); verify chrome.permissions.contains trước fetch → thiếu → ERR-14 + hướng dẫn (BR-05) | §8.3 |
| 4 | max_chars snapshot + filter | Kế thừa #4 RESOLVED: 20.000 chars; INTERACTIVE_ROLES chốt 16 roles + listitem | §3.1.2 |
| 5 | message-id từ DOM | CHỐT strategy: S1 attribute probe → S2 href regex (AAMk…) → S3 synthetic hash; spike GĐ5 verify cả 2 domain; thiếu → bỏ qua + log (FR-GD5-06) | §7.5 |
| 6 | NFR targets | CHỐT: confirm toàn bộ con số FSD mục 8 làm mục tiêu v1 + cách đo; triage 20 email trong 60s khả thi (sanity 12–24s) | §10 |
| 7 | Pro mode interface stub | CHỐT: A11ySource interface + createA11ySource(mode) seam — DomA11ySource MVP; CdpA11ySource cắm sau qua cùng interface; KHÔNG thêm quyền debugger MVP | §4.2 |
| 8 | Locator cache refId không bền | CHỐT: persist chỉ strategy=“selector” (deriveStructuralSelector khi ghi); không suy được → không cache; invariant + unit test | §3.1.2, §7.2 |
| 9 | Heartbeat 20s verify | DEV/TA verify GĐ2 (stream dài 2 phút, Chrome + Edge); fallback ERR-07 giữ phần đã nhận — chấp nhận nghiệp vụ | §2.5, §10 |
| 10 | Cap triage + LRU | CHỐT: 50 item/lần quét + “Quét tiếp”; LRU 500 entry (~100KB); QUEUE_MAX 200 | §7.4 |
| 11 | ChatOptions defaults | CHỐT: maxTokens 2048; temperature analyze 0.3 / reply 0.7 / triage 0.2 (locate 0); timeout 15/15/60/30s | §4.2, §3.2 |

14. Diagrams — trạng thái export (ghi THẬT)

| # | Diagram | File nguồn | PNG | Trạng thái export |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture — 3 execution contexts + data flow | architecture.drawio | architecture.png | ✅ Thành công — draw.io CLI (-x -f png -b 10 –width 2000); vision self-check: 2 vòng fix (label e13 đè box vàng → dời label; chạm mép box adapter → offset giữa) — PASS vòng 3 |
| 2 | Component — owa-adapter + LLM + shared + UI | component.drawio | component.png | ✅ Thành công — draw.io CLI; vision self-check: PASS vòng 1 |
| 3 | Class — LLMAdapter + 6 adapters + registry + OwaAdapter + locator tiers + LocatorCache + MessageRouter | class-diagram.drawio | class-diagram.png | ✅ Thành công — draw.io CLI; vision self-check: 2 vòng fix (raw ký tự nhỏ-hơn trong attribute — escape XML; generic type bị HTML swallow — double-escape) — PASS vòng 3 |
| 4 | Sequence — semantic locator fallback chain (T1 → cache → T2 → ref → cache write) | sequence-semantic-locator.drawio | sequence-semantic-locator.png | ✅ Thành công — draw.io CLI; vision self-check: PASS vòng 1 (12 message + 3 alt frame) |

Xác minh XML (hook drawio): 4/4 file bắt đầu bằng mxGraphModel, không bọc mxfile, không XML comment, 0 edge self-closing (mọi edge có geometry con), escape & và < đầy đủ trong label, màu semantic 7-color palette. Diagrams của FSD (system-context, sequence-analyze-email, sequence-reply-draft, state-locator) giữ nguyên — tái sử dụng, không trùng tên file mới.

Diagram Index (TDD)

| # | Diagram | Image | Source (editable) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture Overview | architecture.png | architecture.drawio |
| 2 | Component Diagram | component.png | component.drawio |
| 3 | Class Diagram | class-diagram.png | class-diagram.drawio |
| 4 | Sequence — Semantic Locator | sequence-semantic-locator.png | sequence-semantic-locator.drawio |
| 5 | Sequence — Analyze Email (từ FSD, tham chiếu) | sequence-analyze-email.png | sequence-analyze-email.drawio |
| 6 | Sequence — Reply Draft (từ FSD, tham chiếu) | sequence-reply-draft.png | sequence-reply-draft.drawio |

15. Appendix

15.1 Glossary

Dùng đúng 10 thuật ngữ theo documents/AIMH-LOCAL/GLOSSARY.md (OWA Adapter, Self-healing Locator, A11y Tree, Ref ID, LLM Provider/Adapter, Draft, Triage/Digest, Auto-mode, Analysis Result, Layout Hash); tránh các từ ở cột Avoid (OWA API, Graph client, auto-send, DOM dump…).

15.2 Assumptions & hạn chế

- Greenfield: src/ rỗng — mọi cây thư mục/tên class là chuẩn hóa lần đầu; DEV tạo đúng §4.1.

- Không có DB thật để query — extension không dùng RDBMS; schema chrome.storage thiết kế từ FSD 5.4.1 (hằng số quota Chrome là sự thật nền tảng).

- DOM OWA thực tế chưa được khảo sát — selector chains (§3.1.1) và message-id strategy (§7.5) dựa trên pattern OWA phổ biến; spike bắt buộc ở GĐ3 (selector) và GĐ5 (message-id) trên cả 2 domain trước khi xem là ổn định.

- Heartbeat MV3 (Open Issue #9) cần verify thực tế GĐ2; fallback ERR-07 đã an toàn về nghiệp vụ.

- Anthropic listModels CORS (Open Issue #2) verify spike GĐ2; phương án nhập tay sẵn sàng (BR-17).

- temperature của kind “locate” chốt 0 (deterministic) — bổ sung ngoài 3 giá trị FSD liệt kê, phục vụ T2 nhất quán.

15.3 Traceability ngược (FSD → TDD)

Mọi FR-GD1..GD6 (45 FR), BR-01..BR-17, UC-01..UC-09, ERR-01..ERR-16 của FSD v1.2 đều có đích thiết kế trong TDD: FR/UC → bảng traceability §1.6; BR → §8 (security) + §3 (component invariants); ERR → §9; data model → §7; API contract LLM → FSD 5.2.x (nguồn sự thật, TDD không lặp); Port/RPC → §6. Không có yêu cầu FSD nào bị bỏ sót; 8 Open Issues do SA chủ trì đã resolve (mục 13).